- الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

ولايــة جيجـل

مديريـةالتكوين و التعليم المهنيين

حي رويخة مختار أولاد عيسى جيجل

العملية رقم :   N.K.5.722.2.262.118.11.02

موضوع العملية : متابعة و إنجاز 27 مسكن غير قابل للتنازل للتكوين المهني

المشروع :

المشروع: متابعة و إنجاز 27 مسكن غير قابل للتنازل للتكوين المهني

الحصــــة 01 : إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة

الحصــــة 02 : إنجاز 09 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل

الحصــــة 04 : إنجاز 08 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل

العرض التقنــــي

دفـتـر الشـروط المطابق

للإعلان عن طلب العرض المفتوح

مع إشتراط قدرات دنيا رقم ........./2023

العرض التقني

الأحـكـام العامــــــة

تعليمــات للعـارضيـــن

المــادة 01: موضوع دفتر الشروط(المـادة 26  و 31 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- يهدف دفتر الشروط هدا إلى تحديد كيفيات و قواعد المشاركة في طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا الخاصة بـ:

المشروع: متابعة و إنجاز 27 مسكن غير قابل للتنازل للتكوين المهني حسب الحصص التالية :

الحصــــة 01 : إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة .

الحصــــة 02 : إنجاز 09 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

الحصــــة 04 : إنجاز 08 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

المــادة 02:تأهيل و كفاءة المتعهدين المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض

- بإمكان العارضين الذين يثبتون إمتلاكهم للقدرات، المؤهلات، الموارد البشرية و المالية اللازمة للسير الحسن لإنجاز المشروع :

الحصــــة 01 :إتمام  إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة .

- الحاصلين على شهادة التصنيف و التأهيل المهني درجة الثانية (II) فما فوق نشاط رئيسي تخصص بناء (سارية المفعول)،     ) وصل الإيداع لشهادة التأهيل والتصنيف غير مقبول)واللذين يملكون على أقل شهادة حسن الإنجاز لمشروع في مجال البناء  (تشييد البنايات أو مشاريع شبيهة في مجال السكن) مرفقة بمحاضر الإستلام النهائي أو تحمل عبارة مستلمة نهائيا و الصادرة من طرف أصحاب المشاريع ، المؤسسات العمومية الإقتصادية ، المؤسسات المالية ، المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري ، للثمانية (08) سنوات الأخيرة لا تقل قيمتها المالية عن 20.000.000,00 دج .

- مجموع رقم الأعمال لثلاث السنوات الأخيرة (2020،2021،2022) يساوى أو يفوق : 20.000.000,00 دج .

- في حالة تجاوز مدة الإنجاز المقترحة  من طرف العارض مدة الإنجاز القصوى المعدة من طرف صاحب المشروع تحتسب مدة صاحب المشروع .

الحصــــة 02 : إنجاز 09 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

- الحاصلين على شهادة التصنيف و التأهيل المهني درجةالثالثة (III) فما فوق نشاط رئيسي تخصص بناء (سارية المفعول)،     ) وصل الإيداع لشهادة التأهيل والتصنيف غير مقبول)واللذين يملكون على أقل شهادة حسن الإنجاز لمشروع في مجال البناء (تشييد البنايات أو مشاريع شبيهة في مجال السكن) ، مرفقة بمحاضر الإستلام النهائي أو تحمل عبارة مستلمة نهائيا و الصادرة من طرف أصحاب المشاريع ، المؤسسات العمومية الإقتصادية ، المؤسسات المالية ، المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري ، للثمانية (08) سنوات الأخيرة لا تقل قيمتها المالية عن 50.000.000,00  دج .

- مجموع رقم الأعمال لثلاث السنوات الأخيرة (2020،2021،2022) يساوى أو يفوق : 60.000.000,00 دج .

- في حالة تجاوز مدة الإنجاز المقترحة  من طرف العارض مدة الإنجاز القصوى المعدة من طرف صاحب المشروع تحتسب مدة صاحب المشروع .

الحصــــة 04 : إنجاز 08 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

- الحاصلين على شهادة التصنيف و التأهيل المهني درجةالثالثة (III) فما فوق نشاط رئيسي تخصص بناء (سارية المفعول)،     ) وصل الإيداع لشهادة التأهيل والتصنيف غير مقبول)واللذين يملكون على أقل شهادة حسن الإنجاز لمشروع في مجال البناء (تشييد البنايات أو مشاريع شبيهة في مجال السكن) ، مرفقة بمحاضر الإستلام النهائي أو تحمل عبارة مستلمة نهائيا و الصادرة من طرف أصحاب المشاريع ، المؤسسات العمومية الإقتصادية ، المؤسسات المالية ، المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري ، للثمانية (08) سنوات الأخيرة لا تقل قيمتها المالية عن 50.000.000,00  دج .

- مجموع رقم الأعمال لثلاث السنوات الأخيرة (2020،2021،2022) يساوى أو يفوق : 60.000.000,00 دج .

- في حالة تجاوز مدة الإنجاز المقترحة  من طرف العارض مدة الإنجاز القصوى المعدة من طرف صاحب المشروع تحتسب مدة صاحب المشروع .

- * يمكن للمتعاهد المشاركة في حصة واحدة أو أكثر إذا توفرت فيه الشروط ، و لا تمنح له إلا حصة واحدة .

- *  إذا كان العارض الأقل ثمنا في أكثر من حصة تسند له الحصة الأكثر أهمية إقتصاديا بالنسبة للإدارة ، و يتم إسناد الحصص الأخرى للعارض الموالي الأقل ثمنا بنفس المبدأ .

- *  في حالة تساوى عرضين أو أكثر في الجانب المالي تسند الصفقة إلى العارض الذي إقترح عدد أكبر من الممتهنين في ميدان البناء مبررين لدى مقاولة الإنجاز .

المــــادة03: تحضير دفتر الشروط(المادة 17 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المـادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- تعد دفاتر الشروط قبل الشروع في أي إجراء للدعوة للمنافسة .

- يوضح دفتر الشروط ، الشروط التي تبرم و تنفذ وفقها الصفقات العمومية ، و هي تشمل على الخصوص ما يأتي :

- دفاتر البنود الإدارية  العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفذي .

- دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات ، الموافق عليها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو بقرار من الوزير المعني .

- دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية

المـــادة 04: حالات الإقصاء من المشاركة (المادة 51 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المـادة 75من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام والمواد من 01 إلى 16 من القرار الوزاري المؤرخ في 28/03/2011 الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية)

- لا يمكن إبرام صفقات عمومية مع أشخاص كانوا محل تدابير إقصاء منصوص عليها في هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخدة لتطبيقه.

يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون:

- الذين رفضوا إستكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ أجال صلاحية العروض ، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 71 و 74 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

- الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاطأو التسوية القضائية أو الصلح.

- الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح.

- الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة من الشيئالمقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية.

- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية و شبه الجبائية.

- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم.

- الذين قاموا بتصريح كاذب.

- المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بإلتزاماتها بعدما كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع.

- المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا للمادة 89 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

- المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش،و مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع و التنظيم في مجال الجباية و الجمارك و التجارة.

- الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل و الضمان الاجتماعي.

- المــــادة 05: طلب العروض (المواد 38 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية )

- طلب العروض هو إجراء يتهذف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة العمومية دون مفاوضات ، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية ، إستناذا إلى معايير إختيار موضوعية ، تعد قبل إطلاق الإجراء .

المــــادة 06: الإعلان عن طلب العرض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا(المادة 47 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المواد 40 ، 44 ، 62 و 65 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

يحتوي ملف طلب العروض الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين ، على المعلومات و الوثائق الضرورية التى تمكنهم من تقديم عروض مقبولة .

يجب أن يحتوي الإعلان عنطلب العروض على البيانات الإلزامية الآتية:

- تسمية المصلحة المتعاقدة ، عنوانها و رقم تعريفها الجبائي.

- كيفيةالمشاركة.

- شروط التأهيل أو الإنتقاء الأولي.

- موضوع العملية.

- قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة.

- مدة تحضير العروض و مكان إيداعها.

- مدة صلاحية العروض.

- كيفية تقديم العروض.

- ثمن الوثائق عند الاقتضاء.

يحرر الإعلان عنطلب العروض باللغة العربية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل، كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، موزعتين على المستوىالوطني.

يسحب دفتر الشروط من مديرية التكوين المهني لولاية جيجل ،الكائن مقرها بشارع رويخة مختار أولاد عيسى- جيجل.

- (الهاتف : 034.47.76.40 / 034.47.83.03–الفاكس :034.47.87.00).

المـــادة 07:زيارةالموقع

- على العارض زيارة الموقع المحدد لإنجاز المشروع و التطلع على معطياته الطبيعية و جمع كل المعلومات اللازمة و الضرورية  تحت مسؤوليته من أجل إعداد العرض.

- نفقات هذه الزيارات تكون على حساب العارض.

- يجب على العارض أن يعلم مديرية التكوين المهني لولاية جيجل بزيارة الموقع ثمانية (08) أيام قبل موعد الزيارة مع تحديد صفة الأشخاص المكلفين بذلك.

المــــادة 08:النفقات المستحقة

- يتحمل العارض جميع النفقات المستحقة و المترتبة عن زيارة المواقع لغرض تحضير و تقديم العرض.

- المصلحةالمتعاقدة و الممثلة في مديرية التكوين المهني، لا تتحمل و في جميع الحالات أي نفقة للعارض مهما كان نوعها ومهما كان سير و نهاية طلب العروض.

المـــادة 09:تعريف العبارات المستعملة في هذه الوثيقة

  - صاحب المشروع:المسمى المصلحة المتعاقدةا لمتمثلة في السيد والي ولاية جيجل ممثلا بمدير التكوين و التعليم المهنيين لولاية جيجل.

- المقاول: المسمى المتعامل المتعاقد،هو المتعهد المختار من طرف صاحب المشروع لإنجاز المشروع.

- الصفقة:هي مجموع الوثائق المذكورة في المادة المتعلقة بالوثائق التعاقدية.

المـــادة 10: توضيحات و تكميلات

- أي متعهد راغب في الحصول على توضيحات حول ملف طلب العروض بإمكانه تبليغ طلبه كتابيا لصاحب المشروع على العنوان التالي: مديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية جيجل الكائن مقرها بشارع رويخة مختار أولاد عيسى– جيجل.

(الهاتف:034.47.76.40 / 034.47.83.03- الفاكس:034.47.87.00)

على كل متعهد الإطلاع على مخططات إنجاز الأشغال لدى مكتب الدراسات ( صاحب الدراسة)، كما يمكنه طلب نسخة من المخططات مقابل دفع مستحقات السحب لمكتب الدراسات.

المــــادة 11:تغييرفي ملف طلب العروض

خلال مدة الإعلان عن طلب العروض و في حالة ظهور أي خطأ (أخطاء ريشة) على مستوى الجانب التقني من دفتر الشروط و الذي بإمكانه الإخلال بالمنافسة، يمكن لصاحب المشروع إحداث التصحيحات اللازمة على أن يتم :

- إبلاغ كل المتعهدين الذين قاموا بسحب دفتر الشروط عن هذه التغييرات التي طرأت  بجميع الوسائل الممكنة.

- إعطاء المتعهدين الآجال الضرورية للأخذ بعين الإعتبار هذه التغييرات و تحضير عروضهم لإيداعها في الوقت المحدد.

- يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لتحضير العروض إذا اقتضت الظروف ذلك، و في هذه الحالة تخبر جميع المتعهدين الذين شاركوا في المناقصة بجميع الوسائل اللازمة.

المــــادة 12: محتوى دفتر الشروط( المادة26من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

دفتر الشروط يتكون من:

- ملف الترشح

- العرض التــقني:

- التصريح بالإكتتاب.

- تعليمات للعارضين

- دفتر التعليمات التقنية.

- دفترالتعليمات الخاصة.

- العرض المــالي:

- رسالة العرض.

- جدول الأسعار بالوحدة.

- تفصيل كمي و تقديري.

المــــادة 13: كيفيات تعديل دفتر الشروط دراسة

بإمكان المصلحة المتعاقدة قبل تاريخ إيداع العروض و بمبادرة منها أو بعد طلب التوضيحات من المتعهدين إدخال تعديلات أو إضافات لدفتر الشروط و ذلك عن طريق تعديل يعرض على لجنة الصفقات المختصة ، و يتم إعلام (إبلاغ) المتعهدين الذين سحبوا دفتر الشروط الأولى برسالة موصى عليها من أجل سحب دفتر شروط معدل .

المــــادة 14 : تحضير و تقديم العروض(المادة 67  من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

دراسة دفتر الشروط:قبل تحضير عرضه يجب على المتعهد دراسة دفتر الشروط قصد:

- تكوين فكرة واضحة حول الأشغال و الخدمات الواجبة و المطلوبة.

- صياغة ملف العرض طبقا للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط.

- كل عرض غير مطابق لدفتر الشروط المعد يرفض تلقائيا.

  - يجب أن يحمل هذا الظرف المغلق و المجهول الهوية العبارة التالية:

"إلى السيد مدير التكوين و التعليم المهنيين لولاية جيجل –طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيارقم ...... الخاص بـ :

إنجاز أشغـالالمشروع: متابعة و إنجاز 27 مسكن غير قابل للتنازل للتكوين المهني حسب الحصص التالية :

الحصــــة 01 : إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة .

الحصــــة 02 : إنجاز 09 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

الحصــــة 04 : إنجاز 08 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

- لا يــفتح إلا من قبل لجنة فتح و تقييم العروض-

  - يحتوي هذا الظرف الخارجي المغلق و المجهول الهوية على ثلاثة أظرفةمغلقة و مختومة يبين كل منهما مراجع طلب العروض و موضوعها و يتضمنان عبارة:" ملف الترشح "  " عرض تقني " و " عرض مالي " و كذلكاسم و عنوان المتعهد.

  - يجب ألا يتضمن العرض أي عبارة بين السطور أو شطب أو كتابة فوق الكتابة الأصلية.

- الظرف الأول: ملف الترشح( المادة 67  من من المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام) و يتضمن ما يأتي:

- تصريح بالترشح مملوء، مختومة، ممضي ومؤرخ حسب النموذج المرفق. - تصريح بالنزاهة ، مملوء ، ممضي، مختوم ومؤرخ من طرف الشخص المؤهل لإلتزام المقاولة أو الشركة حسب النمودج المرفق.

- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للشركات. - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة. - تصريح بالمناولة، مملوء، ممضي، مختوم ومؤرخ من طرف الشخص المناول و من المتعهد عند الإقتضاء. أ- قدرات مهنية تتضمن مايلي: * نسخة من شهادة التصنيف و التأهيل المهني الدرجة الثانية 02 فما فوق نشاط رئيسي تخصص بناء (سارية المفعول)وصل الإيداع لشهادة التأهيل والتصنيف غير مقبول (بالنسبة للحصة رقم 01 ) * نسخة من شهادة التصنيف و التأهيل المهني الدرجة الثالثة 03 فما فوق نشاط رئيسي تخصص بناء (سارية المفعول)وصل الإيداع لشهادة التأهيل والتصنيف غير مقبول (بالنسبة للحصة رقم 02 و الحصة رقم 04 )

ب - قدرات تقنية تتضمن مايلي : * شهادات حسن الإنجاز في مجال البناء ، إعادة الإعتبار، الترميم أو التهيئة، تحمل قيمة المشروع و عبارة مستلمة نهائيا أو مرفقة بمحاضر الإستلام النهائي و الصادرة من طرف أصحاب المشاريع ، المؤسسات العمومية الإقتصادية ، المؤسسات المالية ، المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري ، للثمانية (08) سنوات الأخيرة . * قائمة العتاد مرفقة بالوثائق التبريرية (نسح البطاقات الرمادية، الفواتير ، نسخ التأمين، نسخ إيداع، تقرير الخبرة للعتاد) * الحالات الخاصة بالوسائل البشرية مرفقة بالوثائق التبريرية (شهادة الإنتساب فردية أو التصريح لدى CNAS جماعية أقل من 03 أشهر ، الديبلوم) * المراجع المالية للثلاث (03) سنوات الأخيرة (2020،2021،2022) مؤشرة من طرف محافظ الحسابات و من طرف مصلحة الضرائب (بالنسبة لشخص معنوى) ومؤشرة من طرف مصلحة الضرائب (بالنسبة لشخص طبيعي) و تكون إيجابية

- الظرف الثاني: عرض تقني و يتضمن ما يأتي:

- التصريح بالاكتتاب مملوءة، مختومة، ممضاة ومؤرخة حسب النموذج المرفق.

- مذكرة تقنية تبريرية مملوءة، مختومة، ممضاة ومؤرخة حسب النموذج المرفق.

- دفتر الشروط مملوء، ممضي، مختوم، مؤرخ  و مؤشر على كل الصفحات و يحتوى في أخر صفحته على العبارة)قريء و

قبل( مكتوبة بخط اليد.

- الظرف الثالث: عرض مالي و يتضمن ما يأتي:

- عرض مالي مملوء، ممضي، مختوم، مؤرخ و مؤشر على كل الصفحات.

- رسالة التعهد مملوءة، مختومة، ممضاة ومؤرخة حسب النموذج المرفق.

- جدول الأسعار بالوحدة مملوء بالحروف و الأرقام و ممضي ومختوم و مؤرخ. - تفصيل كمي و تقديري مملوء بالحروف و الأرقام و ممضي ومختوم و مؤرخ

ملاحظةهامة:

- إنعدام  التعبئة الكاملة أو إمضاء: التصريح بالترشح، التصريح بالإكتتاب، رسالة العرض يؤدي إلى إقصاء العرض تلقائيا.

- إن عدم إرفاق: التصريح بالترشح، التصريح بالإكتتاب، رسالة العرض يؤدي إلى إقصاء العرض تلقائيا.

- إن عدم إدراج التصريح بالنزاهة في العرض أو عدم إمضاءه أو عدم ملء كل أو بعض خاناته أو عدم كتابة عبارة "قريء و قبل " على دفتر الشروط فإن ذلك ليس سببا كافيا لرفض العرض .

- إن  عدم التعبئة الكاملة أو إمضاء : العرض التقني و/أو العرض المالي  يؤدي إلى الإقصاء تلقائيا.

- إن  عدم كتابة مبلغ الصفقة على رسالة التعهد بالحروف و الأرقام يعتبر سببا كافيا لرفض العرض

- على المتعاهد تأشير جميع صفحات دفتر الشروط بختم المقاولة و في حالة عدم تأشير بعض الصفحات أو كل الصفحات فإن هذا ليس سببا كافيا لإقصاء العرض .

- تقوم لجنة فتح الأظرفة بدعوة المرشحين أو المتعهدين عند الإقتضاء، كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة، إلى إستكمال عروضهم التقنية، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة، بإستثناء المذكرة التقنية التبريرية، في أجل أقصاه عشرة 10 أيام إبتداء من تاريخ فتح الأظرفة، و مهما يكن من أمر، تستثنى من طلب الإستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد و المتعلقة بتقييم العروض.

المــــادة 15:الوثائق المتعلقة بالتصريح بالترشح (المادة 69  من من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

لا تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي يحتويها التصريح بالترشح إلا من الحائز على الصفقة العمومية الذى يجب عليه تقديمها في أجل أقصاه عشرة 10 أيام، إبتداء من تاريخ إخطاره، و على أي حال، قبل نشر الإعلان عن المنح المؤقت.

و إذ لم تقدم الوثائق المذكورة أعلاه في الأجال المطلوبة أو تبين بعد تقديمها أنها تتضمن معلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح بالترشح، يرفض العرض المعني و تستأنف المصلحة المتعاقدة إجراء منح الصفقة.

و إذا إكتشفت المصلحة المتعاقدة، بعد إمضاء الصفقة، أن المعلومات التي قدمها صاحب الصفقة العمومية زائفة، فإنها تأمر بفسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد دون سواه.

المــــادة 16: مدة تحضير العروض (المادة 66 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- حدد أجل تحضير العروض بـ: واحد و عشرون (21)يوم و هذا ابتدءا من تاريخ النشر الأول إعلان عن طلب العروض  في النشرة الرسمية للصفقات  المتعامل العمومي(BOMOP) أو في الصحافة.

المــــادة 17: إيداع العروض (المادة 66  منمن المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- حدد يوم و ساعة إيداع العروض باليوم الموافق لآخر يوم من أجل  تحضير العروض قبل الساعة 13:30سا و هذا بمقر مديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية جيجل ( مكتب متابعة الإستثمارت و تسيير الممتلكات) الكائن مقرها بشارع رويخة مختار أولاد عيسى– جيجل. و إذا صادف هذا اليوم، يوم عطلة أو راحة قانونية فإن إيداع العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.

المــــادة 18: شفافية الإجراءات (المواد 46 ، 47 و 48   من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية)

## -يكون اللجوء إلى الإشهار إلزاميا عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و عن طريق الصحافة المكتوبة و الصحافة الإلكترونية المعتمدة بالنسبة لأشكال إبرام الصفقات العمومية المذكورة في المادة 39 و 42 من هذا القانون ، عند الإقتضاء .

-يكون اللجوء إلى الإشهار إلزاميا أيضا عن طريق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ، وفق الشروط التى تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لأشكال الإبرام المذكورة أعلاه ، بما في ذلك إجراء الإستشارة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون .

-تخضع لقواعد الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 09 و كل الهيئات المذكورة في المواد 12 إلى 14 من هذا القانون .

-يحتوى ملف  طلب العروض ، الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين على الوثائق الضرورية التى تمكنهم من تقديم عروض مقبولة .

- يتم فتح الأظرفة و تقييم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض المنصوص عليها في المادة 96 من هذا القانون .

المــــادة 19: الرقابة الداخلية (المادة 96  من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية)

## في إطار الرقابة الداخلية ، تحدث المصلحة المتعاقدة لجنة دائمة واحدة أو أكثر تسمى "لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض" ، و تتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفائتهم .

المـــــــادة 20:فتح الأظرفة(المادة 66 و 70  من من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- حدد يوم و ساعة فتح ملف الترشح و الظرف التقني و الظرف المالي باليوم الموافق لآخر يوم من أجل تحضير العروض على الساعة 13:30سا و هذا في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا في إعلان طلب العروض، و هذا بمقر مديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية جيجل الكائن بشارع رويخة مختار أولاد عيسى- جيجل، وإذا صادف هدا اليوم يوم عطلة أو راحة قانونية، فان فتح العروض يمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.

حدد يوم تاريخ إيداع العروض في.........................................................قبل الساعة  13:30سا.

حدد يوم تاريخ فتح الأظرفة في.............................................................على الساعة  13:30سا.

المـــــادة 21:صلاحية العروض (المادة 62  من من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة تساوي مدة تحضير العروض زائد (+) ثلاثة أشهرو هذا ابتداءا من تاريخ فتح العروض .

المـــــــادة 22:مهام لجنة فتح الأظرفة(المادة 71  من من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

يتم فتح الأظرفة من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنشأة بموجب أحكام المادة 160 من هذا المرسوم.

وبهذه الصفة ،تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالمهام الأتية :

- تثبت صحة تسجيل العروض.

- تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول اظرفة ملفات ترشحهم او عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة.

- تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض.

- توقع بالحروف الاولى على وثائق الاظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب إستكمال.

- تحرر المحضر أثناء إنعقاد الجلسة الدي يوقعه جميع اعضاء اللجنة الحاضرين ،والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.

- تدعو المرشحين أو المتعهدين،عند الإقتضاء ،كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة ،إلى إستكمال عروضهم التقنية ،تحت طائلة رفض عروضهم،بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة،بإستثناء المذكرة التقنية التبريرية،في اجل اقصاه 10 ايام إبتداءا من تاريخ فتح الأظرفة. ومهما يكن من امر تستثنى من طلب الإستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض.

- تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الإقتضاء ،في المحضر،إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم.

- ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة الغير مفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الإقتصاديين، عند الإقتضاء،حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المـــــــادة 23: مهام لجنة تقييم العروض(المادة 72 من المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

يتم تقييم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في المادة 71 من هذا المرسوم،وبهذه الصفة تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالمهام الأتية :

- إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم، و/أو لموضوع الصفقة. وفي حالة الإجراءات التي لاتحتوي على مرحلة إنتقاء أولي،لاتفتح أظرفة العروض التقنية والمالية والخدمات،عند الإقتضاء ،المتعلقة بالترشيحات المقصاة.

- تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين،على أساس المعاييرو المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.

- وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.

- تقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم.

- تقوم طبقا لدفتر الشروط، بإنتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية ، المتمثل في العرض:

* الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك. و في هذه الحالة يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط .

* الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية. و في هذه الحالة يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر.

* الذى تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معايير  من بينها معيار  السعر، إذا كان الإختيار قائما أساس على الجانب التقني للخدمات.

- تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد  المعني  تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في إختلال المنافسة في القطاع المعني، بأى طريقة كانت. أي يبين هذا الحكم في دفتر الشروط

- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الإقتصادي المختار مؤقتا، أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة لمرجع الأسعار، تطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة كتابيا التبريرات  و التوضيحات التي تراها ملائمة. و بعد التحقق من التبريرات المقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الإقتصادية. و ترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل.

- إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الإقتصادي المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسة لمرجع اسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض. و ترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل.

المـــــــادة 24:عدم التفاوض (المادة 54  من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المادة 80 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين في إجراء طلب العروض، و يسمح بالتفاوض في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم و القانون فقط . غير أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة  للسماح بمقارنة العروض، أن تطلب من المتعهدين كتابيا توضيح و تفصيل فحوى عروضهم . و لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح جواب المتعهد بتعديل عرضه أو التأثير في المنافسة.

- كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد منح الصفقة و بعد موافقة حائز الصفقة العمومية، أن تضبط الصفقة و تحسن عرضه لاسيما من حيث السعر و/أو الأجال ، غير أنه بأي حال من الأحوال هذه العملية أن تعيد النظر في شروط المنافسة.

المـــــــادة 25:إختيار المتعامل المتعاقد (المواد 51 ، 52 ، 53 و 55  من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية)

## لا يمكن إبرام صفقات عمومية مع أشخاص كانو محل تدابير إقصاء منصوص عليها في هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخدة لتطبيقه .

## تختص المصلحة المتعاقدة بإختيار المتعامل المتعاقد مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 94 و 96 من هذا القانون المتعلقة برقابة الصفقات العمومية ن بغض النظر عن إجراء الإبرام المختار ، فإنه لا يمكن للصلحة المتعاقدة منح صفقة عمومية إلا لمتعامل إقتصادي أو أكثر قادر على تنفيذها و لم يخضع لتدابير الإقصاء .

- يجب أن تستنذ المصلحة المتعاقدة لإختيار أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية إلى عدة معايير أو معيار أحسن علاقة جودة/سعر ، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك .

- يجب أن تكون معايير إختيار المتعامل المتعاقد و وزن كل منها مرتبطة بموضوع الصفقة و غير تمييزية و مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة .

- يجب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية متلائم مع طبيعة كل مشروع و تعقيده و أهميته .

- لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين في إجراء طلب العروض ، و يسمح بالتفاوض في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون فقط ، غير أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة للسماح بمقارنة العروض ، أن تطلب كتابيا من المتعهدين ، توضيح و تفصيل فحوى عروضهم . و لكن لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن يسمح جواب المتعهد الذي يتعين أن يكون كتابيا ، بتعديل عرضه أو الـاثير في المنافسة ،كما يمكن للمصلحة المتعاقدة ، بعد منح الصفقة و بعد موافقة حائز الصفقة العمومية أن تضبط الصفقة و تحسن عرضه ، لاسيما من حيث السعرو/أو الاجال . غير أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال ، أن تعيد هذه العملية النظر في شروط المنافسة .

- يمكن للمرشحين و المتعهدين أن يقدموا ترشيحاتهم و عروضهم في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات شريطة إحترام القواعد المتعلقة بالمنافسة .

- يمكن للمرشحين و المتعهدين ، في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات ، ان يتقدموا في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة ، غير أنه ، إذا إقتضت طبيعة الصفقة العمومية  ذلك ، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلزم المرشحين و المتعهدين في دفتر الشروط ، أن يتأسسوا في تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة .

المـــــــادة 26:كيفية تقييم العروض

*إنتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية ، المتمثل في العرض الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا ، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية. و في هذه الحالة يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر، و يتم منح الحصص حسب الغلاف المالي المحدد و أولوية صاحب المشروع حسب ترتيب الحصص المدرج بدفتر الشروط .

إذا كان العارض الأقل ثمنا في أكثر من حصة تسند له الحصة الأكثر أهمية إقتصاديا بالنسبة للإدارة ، و يتم إسناد الحصص الأخرى للعارض الموالي الأقل ثمنا بنفس المبدأ ، في حالة تساوى عرضين أو أكثر في الجانب المالي تسند الصفقة إلى العارض الذي إقترح عدد أكبر من الممتهنين في ميدان البناء مبررين لدى مقاولة الإنجاز.

و في حالة عدم كفاية الغلاف المالي للعملية يتم الإعلان عن عدم جدوى بسبب عدم ضمان تمويل الحاجات طبقا لمحتوى المادة  من40 المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

كيفيــة تقييـــم العروض:

الحصــــة 01 : إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة

العرض الإجمالي:30 نقطة موزعة كما يلي:

1 - العرض التقني : (30 نقطة)

أ - التأطير والعمال المقترحين: (18 نقطة)

الإطارات: (02 نقاط) موزعة كما يلي:

الوثائق تكون مبررة بشهادة الإنتساب لدى CNAS أقل من 03 أشهر فردية سارية المفعول عند تاريخ فتح العروض+ الشهادة(Diplôme)

مهندس، مهندس معماري أو ماستر02 رئيس المشروع : .................................01 نقطة تخصص هندسة مدنية أو معمارية .

ليسانس ، ماستر ، تقني ، تقني سامي ، متر محقق ، أو DEUA: ................01 نقطة تخصص هندسة مدنية أو معمارية .

العمال: (16 نقطة) الوثائق تكون مبررة بشهادة الإنتساب أو بالتصريح لدى CNAS أقل من 03 أشهر فردية أو جماعية سارية المفعول عند تاريخ فتح العروضبالنسبة لعمال الورشة، موزعة كما يلي:

من 05 إلى 07 عمال................................05 نقاط

من 08 إلى 11 عامل ...............................10 نقاط

أكثر من 11 عامل ...................................16 نقاط

ب - الوسائل المادية (العتاد والتجهيزات): (12 نقطة)  ( تقديم بطاقات رمادية وصل إيداع ساري المفعول + شهادة التأمين السنوية سارية المفعول)

خلاطات الاسمنت( 01 نقطة )

خلاطة واحدة (01) للإسمنت ...................................... 0.50 نقطة (تقديم شهادات التأمين أو بطاقة رمادية)

خلاطتين (02) للإسمنت أو اكثر .................................. 01 نقطة (تقديم شهادات التأمين أو بطاقة رمادية)

الشاحنات ( 05.50 نقطة )

شاحنة جملة الحمولة 02.50 طن أو أكثر   .........................................................................01.50 نقطة

شاحنة  جملة الحمولة 07 طن أو أكثر  ..............................................................................02  نقطة

شاحنتين   جملة الحمولة 10 طن أو أكثر ........................................................ ................   02  نقطة

عتـــاد الحفر و التسوية (01.50 نقطة)

( Pelle mécanique ou , poclain Rétro chargeur ) ..................................................   01.50 نقطة

الرافعات (04 نقطة)

رافعة   (grue)واحدة  ...................................................................................................   02 نقطة

رافعتين (grue) أو أكثر   ................................................................................................  04 نقطة

ملاحظة : شهادة التأمين يجب ان تكون سارية المفعول خلال فتح العروض.

ملاحظـــــــة: تقصى العروض التي لم تتحصل على نقطة القبول (العرض التقنى) والمتمثلة في 15 نقطة.

2 - العرض المالي :

تمنح الحصة إلى العارض الذى قدم أقل عرض مالي و المؤهل تقنيا

و في حالة تساوي عرضين لمتعهدين مختلفين أو أكثر في العرض المالي يمنح المشروع للمتعاهد المتحصل على اكبر نقطة بالعرض التقني و في حالة التساوي يرجح معيار الموارد البشرية (عدد العمال) ، و في حالة التساوى مرة أخرى يرجح معيار مجموع رقم الأعمال للثلاث سنوات الأخيرة .

الحصــــة 02 : إنجاز 09 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

العرض الإجمالي:30 نقطة موزعة كما يلي:

1 - العرض التقني : (30 نقطة)

أ - التأطير والعمال المقترحين: (18 نقطة)

الإطارات: (02 نقاط) موزعة كما يلي:

الوثائق تكون مبررة بشهادة الإنتساب لدى CNAS أقل من 03 أشهر فردية سارية المفعول عند تاريخ فتح العروض+ الشهادة(Diplôme)

مهندس، مهندس معماري أو ماستر02 رئيس المشروع : .................................01 نقطة تخصص هندسة مدنية أو معمارية .

ليسانس ، ماستر ، تقني ، تقني سامي ، متر محقق ، أو DEUA: ................01 نقطة تخصص هندسة مدنية أو معمارية .

العمال: (16 نقطة) الوثائق تكون مبررة بشهادة الإنتساب أو بالتصريح لدى CNAS أقل من 03 أشهر فردية أو جماعية سارية المفعول عند تاريخ فتح العروضبالنسبة لعمال الورشة، موزعة كما يلي:

من 07 إلى 09 عمال................................05 نقاط

من 10 إلى 14 عامل ...............................10 نقاط

أكثر من 14 عامل ...................................16 نقاط

ب - الوسائل المادية (العتاد والتجهيزات): (12 نقطة)  ( تقديم بطاقات رمادية وصل إيداع ساري المفعول + شهادة التأمين السنوية سارية المفعول)

خلاطات الاسمنت( 01 نقطة )

خلاطة واحدة (01) للإسمنت ...................................... 0.50 نقطة (تقديم شهادات التأمين أو بطاقة رمادية)

خلاطتين (02) للإسمنت أو اكثر .................................. 01 نقطة (تقديم شهادات التأمين أو بطاقة رمادية)

الشاحنات ( 05.50 نقطة )

شاحنة جملة الحمولة 02.50 طن أو أكثر   .........................................................................01.50 نقطة

شاحنة  جملة الحمولة 10 طن أو أكثر  ..............................................................................    02  نقطة

شاحنتين   جملة الحمولة 10 طن أو أكثر ............................................................................   04  نقطة

عتـــاد الحفر و التسوية (01.50 نقطة)

( Pelle mécanique ou , poclain Rétro chargeur ) ..................................................   01.50 نقطة

الرافعات (04 نقطة)

رافعة   (grue)واحدة  ...................................................................................................   02 نقطة

رافعتين (grue) أو أكثر   ................................................................................................  04 نقطة

ملاحظة : شهادة التأمين يجب ان تكون سارية المفعول خلال فتح العروض.

ملاحظـــــــة: تقصى العروض التي لم تتحصل على نقطة القبول (العرض التقنى) والمتمثلة في 15 نقطة.

2 - العرض المالي :

تمنح الحصة إلى العارض الذى قدم أقل عرض مالي و المؤهل تقنيا

و في حالة تساوي عرضين لمتعهدين مختلفين أو أكثر في العرض المالي يمنح المشروع للمتعاهد المتحصل على اكبر نقطة بالعرض التقني و في حالة التساوي يرجح معيار الموارد البشرية (عدد العمال) ، و في حالة التساوى مرة أخرى يرجح معيار مجموع رقم الأعمال للثلاث سنوات الأخيرة .

المـــــــادة 27  : تأهيل المرشحين و المتعهدين (المواد 43 ، 44 و 45   من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المواد53، 54، 55، 56 و 57من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحين التقنية و المالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية

- يمكن كل متعهد أو مرشح أن يتقدم بمفرذه أو في إطار تجمع الإستعانة بقدرات مؤسسات أخرى

- لا يمكن لمتعهد أو مرشح بمفرذه أو في إطار تجمع تقديم أكثر من عرض واحد لكل إجراء من إجراءات الصفقة العمومية .

- لا يمكن لأي شخص أن يمثل أكثر من متعهد أو مرشح  واحد لنفس الصفقة العمومية .

- تمسك بطاقية وطنية و بطاقيات قطاعية و بطاقيات على مستوى كل مصلحة متعاقدة و تحين بإنتظام للمتعاملين الإقتصادين و يحدد محتوى هذه البطاقيات و شروط تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .

- لا يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة.

- يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحين و المتعهدين التقنية و المهنية و المالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية.

- يجب أن يستند تقييم الترشيحات إلا معايير غير تمييزية لها علاقة بموضوع الصفقة و متناسبة مع مداها.

- يمكن أن يكتسي التأهيل طابع شهادة تأهيل أو إعتماد إلزامي إذا ورد في نصوص تنظيمية.

- تستعلم المصلحة المتعاقدة أثناء تقييم الترشيحات عند الإقتضاء، عن قدرات المتعهدين حتى يكون إختيارها لهم إختيارا سديدا مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية، و لاسيما لذى مصالح متعاقدة أخرى، و إدارات و هيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي و لدى البنوك و الممثليات الجزائرية في الخارج.

- كل متعهد أو مرشح يتقدم بمفرذه أو في تجمع، يجوز له أن يعتد بقدرات مؤسسات أخرى ، حسب الشروط المذكورة ، و يكون الأخد في الحسبان لقدرات مؤسسات أخرى مشروطا بوجود علاقة قانونية بينها تتمثل في المناولة أو التعاقد المشترك أو في إطار قانون أساسي ) فرع أو شركة أم في نفس مجمع لشركات( و بإلزامية مشاركتها في إجراء إبرام الصفقة العمومية.

- في إطار تجمع مؤقت، تأخد المصلحة المتاعقدة في الحسبان قدرات التجمع إجمالا. و بهذه الصفقة لا يطلب من أعضاء التجمع إثبات كل القدرات المطلوبة من التجمع في دفتر الشروط. و تؤخد في الحسبان عند تقييم قدرات المرشح أو المتعاهد قدرات المناول المقدم في العرض.

المـــــــادة 28  : الإلغاء و التنازل عن إجراءات الدعوة للمنافسة (المواد 49  و 45   من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية )

- عندما يتعلق الأمر بالصالح العام ، يمكن المصلحة المتعاقدة أثناء مراحل إبرام الصفقة العمومية ، إعلان إلغاء الإجراء و/أو إلغاء إلغاء المنح المؤقت للصفقة العمومية .

- إذا تنازل حائز الصفقة العمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض إستلام الإشعار بتبليغ الصفقة ، فإن المصلحة المتعاقدة تواصل تقييم العروض الباقية ، بعد إلغاء المنح المؤقت للصفقة ، مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة و متطلبات إختيار أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية  ،  أحكام القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع المتعلقة بالاسعار من هذا القانون .

- يبقى العرض الملغي للمتعهد الذي يتنازل عن الصفقة العمومية التى منحت له ، في ترتيب العروض .

المـــــــادة 29:حالات عدم جدوى طلب العروض  و إلغاء الإجراء (المادة 40 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

يعلن عن عدم جدوى إجراء طلب العروض في الحالات الأتية :

- عندما لا يتم إستلام أي عرض.

- عندما لا يتم الإعلان بعد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط.

- عندما لايمكن ضمان تمويل الحاجات.

المـــــــادة 30:المنح المؤقت (المادتين 65 و82 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر و آجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت بإختيار صاحب الصفقة.

- يجب أن توضح المصلحة المتعاقدة في إعلان المنح المؤقت للصفقة رقم تعريفها الجبائي (NIF) و رقم التعريف الجبائي للمستفيد من الصفقة.

- يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدعو في إعلان المنح المؤقت للصفقة، المرشحين و المتعهدين الراغبين في الإطلاع  على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم و عروضهم التقنية و المالية، الإتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة 03 أيام، إبتداء من اليوم الأول لنشر الإعلان عن المنح المؤقت.

المـــــــادة 31: الطعن (المادة 56   من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المادة 82  من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

زيادة على حق الطعن القضائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به ، يمكن للمتعهد الذي يحتج المنح المؤقت للصفقة العمومية  أو إلغائه أو الإعلان عن عدم جدوى أو إلغاء الإجراء في إطار طلب العروض ، أن يرفع طعنا لدي لجنة الصفقات المختصة .

زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يمكن للمتعهد الذي يحتج على الإختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة(المنح المؤقت للصفقة) أن يرفع طعنا أمام اللجنة الولائية للصفقات العمومية في أجل عشرة(10) أيام ابتداءا من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي (BOMOP) أو في الصحافة و إذا تزامن اليوم العاشر (10) من يوم عطلة أو يوم لراحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.

يجب على المصلحة المتعاقدة السماح للمتعهدين بممارسة حقهم في الطعن لدى اللجنة الولائية للصفقات العمومية ، عن طريق إبلاغ المتعهدين في المنح المؤقت للصفقة ، بنتائج  تقييم العروض التقنية و المالية للحائز على الصفقة العمومية مؤقتا و رقم تعريفه الجبائي ، و تشير إلى لجنة الصفقات المختصة بالطعن و إلى رقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة .

في حالات إعلان عدم جدوى أو إلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها المؤقت ، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلم برسالة موصى عليها مع وصل الإستلام المرشحين أو المتعهدين بقرارتها ، ودعوة أولئك الراغبين منهم في الإطلاع على مبررات قرارتها ، الإتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ، إبتداءا من تاريخ إستلام الرسالة المذكورة أعلاه ، لتبليغهم هذه النتائج كتابيا .

و عندما تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جديد ، توضح في إعلان المنافسة أو رسالة الإستشارة ، حسب الحالة ، إذا كان الأمر يتعلق بإطلاق الإجراء ، بعد إلغاء الإجراء أو بعد إعلان عدم جدواه ، و يرفع الطعن في أجل عشرة (10) أيام إبتداء من تاريخ إستلام رسالة إعلام المرشحين أو المتعهدين .

المـــــادة 32:تصحيحالأخطاء

1-  العروض التي تعتبر مطابقة جوهريا لملف المناقصة، تكون محل فحص من طرف المصلحة المتعاقدة لتصحيح الأخطاء الحسابية المحتملة .

- تصحيح هذه الأخطاء من طرف المصلحة المتعاقدة بالكيفية التالية :

- أ) عندما يوجد إختلاف في السعر الوحدوي بين جدول الاسعار الوحدوية و الكشف الكمي و التقديري يؤخد بعين الإعتبار السعر الوحدوى على مستوى جدول الأسعار الوحدوية.

- ب) عندما يوجد إختلاف بين المبلغ بالأعداد و و المبلغ بالأحرف بجدول الاسعارالوحدوية، يوخد المبلغ الصحيح الذى كتب بالأحرف.

المـــــــادة 33: تقديم التخفيضات (المادة 72 الفقرة 02  من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

بإمكان المتعاهدين المشاركين في طلب العروض تقديم تخفيضات ، و تؤخد هذه التخقيضات في الحسبان عند دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولى التقنى من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض في شقها المتعلق بتقييم العروض في مرحلته الثانية .

يكون التخفيض المقترح في شكل نسبة مئوية و يحتسب من مبلغ العرض خارج الرسوم ، أما إذا تم تقديم التخفيض في شكل مبلغ فيتم إحتساب نسيته المئوية من المبلغ خارج الرسم .

المـــــــادة 34: إلتزام صاحب الصفقة العمومية (المادة 79من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية)

يلتزم صاحب الصفقة العمومية بإبلاغ المصلحة المتعاقدة بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة الأسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة أو ملاحقها

يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة من إختصاص المصلحة المتعاقدة ، عندا يكون ذلك ضروريا .

المـــــــادة 35: قواعد النزاهة (المواد 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 و 71   من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية)

- يصادق على مدونة أدبيات و أخلاقيات المهنة للأعون العموميين  المتدخلين في تحضير و إبرام أو مراقبة الصفقات العمومية أو التفاوض بشأنها أة تنفيذها ، بموجب مرسوم تنفيذى بناء على إقتراح من الوزير المكلف بالمالية .

- دون الإخلال بالاحكام التشريعية المتعلقة بجرائم الخاصة بالصفقات العمومية ، يمثل أكتشاف أدلة بوقوع إنحياز أو فساد ، قبل أو أثناء أو بعد إبرام الصفقة العمومية  أو ملحق ، سببا كافيا يسمح للمصلحة المتعاقدة بإتخاد أي تذبير ردعي ، لاسيما فسخ الصفقة العمومية أو الملحق المعني .

- و هذا الإطار يسجل المتعامل الإقتصادي المعنى ، بصفة تحفظية في قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية ، الممسوكة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية .

- يتعين على المتعامل المتعاقد إكتتاب التصريح بالنزاهة .

- عندما تتعارض المصالح الخاصة المباشرة ./أو غير المباشرة لموظف أو عون عمومي يشارك في تحضير أو إبرام أو مراقبة صفقة عمومية أو التفاوض بشانها أو تنفيذها ، مع المصلحة العامة و يكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته لمهامه بشكل عاد ، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية السلمية بذلك ، كتابيا و يتنحى عن هذه المهمة .

- تتنافي العضوية في لجنة التحكيم و العضوية و/أو صفة المقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض ، عندما يتعلق الامر بنفس الملف .

- لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح صفقة عمومية و لمدة خمس (05) سنوات ، بأي شكل من الاشكال ، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما .

- لا يمكن للمتعامل الإقتصادي المتعهد  في صفقة عمومية أن يكون في وضعية تعارض المصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية . وفي حالة ظهور هذه الوضعية ، فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة بذلك .

- لا يمكن لصاحب صفقة عمومية إطلع على بعض المعلومات التى من شأنها أن تمنحه إمتيازا عند تقديم تعهد في صفقة عمومية أخرى ، المشاركة في ذلك ، غلا إذا أثبت أن المعاومات التى بحوزته لا تمس بمبدأ المنافسة . و في هذه الحالة ، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقى المساواة بين المرشحين .

حرر  بـ  ..........................  في  ....................................

المقــاولة

(إسم الموقع وصفته وختم المتعامل المتعاقد)

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

التصریح بالإكتتاب

1/ تحدید المصلحة المتعاقدة:

تعیین المصلحة المتعاقدة:  مديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية جيجل

اسم و لقب و صفة الممضي على الصفقة العمومیة:  ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

2/تقدیم المتعهد و تعیین وكیل التجمع، في حالة التجمع :

تقدیم المتعهد) إعادة كتابة تسمیة الشركة كما هو مبین في التصریح بالترشح ( :

متعهد بمفرده

تسمیة الشركة : ..........................................................................................................................................................................................................................

متعهد تجمع مؤقت لمؤسسات       بالتشارك        بالتضامن

تسمية كل شركة : .....................................................................................................................................................................................................................

1 ........................................................................................................................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................................................................................................................

3 ........................................................................................................................................................................................................................................................

/ ..........................................................................................................................................................................................................................................................

تسمیة التجمع: .............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

- تعیین وكیل التجمع :

یعین أعضاء التجمع وكیل التجمع الأتي:  ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

3/موضوع التصریح بالاكتتاب  :

موضوع الصفقة العمومیة: ...................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

الولایة أو الولایات التي تتم فیها تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة العمومیة: .............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

یقدم هذا التصریح بالاكتتاب في إطار صفقة عمومیة محصّصة  :

لا       نعم

في حالة الإیجاب:

اذكر أرقام الحصص المعنية و كذا تسمیاتها :

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

عرض أصلي

البدیل أو البدائل الآتیة )توصف البدائل دون ذكر مبالغها(

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

الأسعار الاختیاریة الآتیة) توصف الخدمات موضوع الأسعار الاختیاریة دون ذكر مبالغها   (

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

4/ التزام المتعهد:

بعد الاطلاع على الوثائق المكونة للصفقة العمومیة المنصوص علیها في دفتر الشروط وطبقا لشروطها و أحكامها،

الممضي

یلتزم، بناء على عرضه و لحسابه  الخاص ،

تسمیة الشركة : .............................................................................................................................................................................................................................

العنوان و رقم الهاتف و رقم الفاكس والبرید الالكتروني و رقم التعریف الاحصائي للمؤسسات الجزائریة و رقم

D-U-N-S  للمؤسسات الاجنبیة: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

لقب واسم وجنسیة وتاریخ ومکان میلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

یلزم الشركة، بناء على عرضها  ،

تسمیة الشركة : ...........................................................................................................................................................................................................................

العنوان و رقم الهاتف و رقم الفاكس والبرید الالكتروني و رقم التعریف الاحصائي للمؤسسات الجزائریة و رقم

D-U-N-S للمؤسسات الاجنبیة: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

لقب و اسم وجنسیة وتاریخ ومکان میلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:

............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

كل أعضاء التجمع یلتزمون بناء على عرض التجمع   ،

تقدیم أعضاء التجمع)یجب على كل عضو من التجمع أن یملأ هذه الفقرة. و یجب على الأعضاء الآخرین أن یحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق بالملحق، مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو( :

1/تسمیة الشركة :  .......................................................................................................................................................................................................................

العنوان و رقم الهاتف و رقم الفاكس والبرید الالكتروني و رقم التعریف الاحصائي للمؤسسات الجزائریة و رقم

D-U-N-S  للمؤسسات الاجنبیة: ................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

لقب واسم وجنسیة وتاریخ ومکان میلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو في التجمع، مع تحدید رقم الحصة أو الحصص المعنیة، عند الاقتضاء:

| تعيين الأعضاء | طبيعة الخدمات |
| --- | --- |
| ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... | ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... |

تسلیم اللوازم المطلوبة أو تنفیذ الخدمات المطلوبة و بالأسعار المذكورة في رسالة العرض و في أجل )بالأعداد  و

بالحروف( : الحصــــة 01 : إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة .

مدة الإنجاز بالأعداد : ................................................................................................................................................................................

مدة الإنجاز بالأحرف : ................................................................................................................................................................................

ابتداء من تاریخ دخول الصفقة العمومیة حیز التنفیذ و حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط.

التزم بهذا التعهد خلال فترة صلاحیة العروض.

5/ إمضاء المتعهد:

أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومیة بقوة القانون أو وضعها تحت التسییر المباشر للإدارة على حساب الشركة، أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق علیها الممنوعات المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما.

أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحیحة تحت طائلة التعرض لتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة

216 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.

| إسم و لقب و صفة الممضى | مكان و تاريخ الإمضاء | الإمضاء |
| --- | --- | --- |
| ................................................................... ................................................................... ................................................................... | ................................................................... ................................................................... ................................................................... | ................................................................... ................................................................... ................................................................... |

6/ قرار المصلحة المتعاقدة:

هذا العرض  ................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

حرر بـ .............................................في......................................................

إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة

ملاحظات هامة :

- ضع العلامة  (x)في الخانة المناسبة .

- یجب ملء كل الخانات المناسبة.

- في حالة تجمع، یقدم تصریح واحد للتجمع.

- في حالة التحصیص، یقدم تصریح لكل حصة.

- یقدم تصریح لكل بدیل.

- یقدم تصریح واحد لمجمل الأسعار الاختیاریة.

- عندما یكون المرشح أو المتعهد شخصا طبیعيا، یجب علیه تكییف الفقرات المتعلقة بالشركات مع المؤسسة الفردیة.

دفتــر الشــروط  الخاصـــة

المــــادة01:موضوع الصفقة(المواد 02 و 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

إن موضوع هذه الصفقة يخص مشروع: متابعة و إنجاز 27 مسكن غير قابل للتنازل للتكوين المهني حسب الحصص التالية

الحصــــة 01 : إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة .

الحصــــة 02 : إنجاز 09 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

الحصــــة 04 : إنجاز 08 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

المــــادة 02:الأطراف المتعاقدة (المادة 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

الأطراف المتعاقدة في هذه الصفقة تتمثل في السيد والي ولاية جيجل ممثل بالسيد مدير التكوين و التعليم المهنيين لولاية جيجل المسمى في نص هذه الصفقة بالمصلحة المتعاقدة من جهة، و المقاولة المسماة في نص هذه الصفقة بالمتعامل المتعاقد من جهة أخرى.

المــــادة03: تقييم الأشغال(المادة 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

يتم  تقييم  أشغال  هذه الصفقة بالقيــاس و الوحـدة.

المــــادة04: طريقة إبرام الصفقة(المواد 39، 40، 42 و 44من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

يتم إبرام هذه الصفقة بعد إعلان عن طلب العروض الفتوح مع إشتراط قدرات دنيا في اليوميات الوطنية و كذلك في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي(BOMOP ).

المــــادة05:مبلغ الصفقة(المادة 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

الحصــــة 01 :إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة .

- يقدر مبلغ الحصة بجميع الرسوم بالأرقام : ...................................................

و بالحرو ف: ....................................................................................................................................

- الحصــــة 02 : إنجاز 09 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل

- يقدر مبلغ الحصة بجميع الرسوم بالأرقام : ...................................................

و بالحرو ف: ....................................................................................................................................

- الحصــــة 04 : إنجاز 08 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل

- يقدر مبلغ الحصة بجميع الرسوم بالأرقام : ...................................................

و بالحرو ف: ....................................................................................................................................

المــــادة06:صلاحية الصفقة (المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

لاتصح هذه الصفقة و لا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة.

المــــادة 07:الرهن الحيازي (المادة 85  من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة 145 و 146 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

الصفقات العمومية و ملاحقها قابلة للرهن الحيازي .

إن المحاسب العمومي المكلف  بالدفع  هو أمين خزينة  ولاية  جيجل و الموظف  المختص  هو السيد  الـــوالي ممثل من  طرف  مدير  التكوين و التعليم المهنيين لولاية جيجل.

المــــادة 08:البنك محل الوفاء(المادة 95  من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- تسدد الإدارة المبلغ المستحق منها إلى صالح المقاولة المنجزة للمشروع  بإعطاء  قـرض  للحساب :

رقم................................................................المفتـوح لدى: ...............................................................

وكـالـة.............................................................................................................................................

المـــــادة09:عنوان المقاول(المادة 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

يقطن المقاول بـ: ...............................................................................................................................

رقم الهاتف:............................................................الفاكس:................................................................

العنوان الإلكتروني للمتعاهد:.............................................................................

المــــادة 10:مدة الإنجاز (المادة 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، و المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

| الحصة | مدة الإنجاز المقترحة من قبل المقاول | مدة الإنجاز القصوى المحددة من طرف صاحب المشروع |
| --- | --- | --- |
| الحصــــة 01 : إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة . | ....................... | 12 شهر |
| الحصــــة 02 : إنجاز 09 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل | ....................... | 16 شهر |
| الحصــــة 04 : إنجاز 08 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل | ....................... | 15 شهر |

يبدأ سريان مفعول المدة التعاقدية انطلاقا من اليوم الموالي لاستلام الأمر بالخدمة للانطلاق في الأشغال، مع ضرورة التطبيق الإجباري لتشغيل فريقين في اليوم(2×8).

المــــادة 11: تحيين و مراجعة الأسعار،(المواد 74،75 و77 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمواد من 96 إلى 105 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، و المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

يمكن أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة ، كما يمكن أن يكون السعر قابلا للتحيين .

عندما يكون السعر قابلا للمراجعة ، يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته ، و كذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة .

لايمكن أن تكون محل تحيين أو مراجعة أسعار : الصفقات العمومية محل إستاشرة التى لا تتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون ، الصفقات العمومية التى يقل أجلها عن ثلاثة (03) اشهر ، في الفترة التي تغطيها صلاحية العروض.

في حالة ماإذا تسبب المتعامل المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة ، يدفع مقابل الخدمات المنجزة بعد الأجل التعاقدي ااتفيذ المتفق عليه ، على أساس الاسعار المطبقة إعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه أو مراجعته ، محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي .

###### فـي  حـالـة  هـذه الصفقة   تكـون  الأسعـار غير قابلة  للمراجعة ولا التحـيـين

المـــــادة12: أسعار الصفقة(المادة 73 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة 96 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق كيفية السعر بالوحدة ، كما يمكن للمصلحة المتعاقدة مع مراعاة إحترام الأسعار ، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الإجمالي و الجزافي .

تسدد تكاليف الأشغال للمقاول حسب جدول الأسعار الوحدوية.

الأسعار الوحدوية لهذه الصفقة بدون رسوم تضمن الأعباء العامة والتكاليف الإضافية و بصفة عامة المصاريف التي تعتبر نتيجة حتمية و مباشرة.

المـادة13:المناولة(المادة 82 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة المواد140، 141، 142، 143 و 144 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، والمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

يمكن للمتعامل المتعاقد منح تنفيذ جزء من الصفقة العمومية لمناول بواسطة عقد مناولة ، حيث لا يمكن أن تتجاوز المناولة أربعين 40% من مبلغ الصفقة العمومية .

- إن المناولة  مسموح بهافي هاته الصفقة بشرط أن لا تتعدى نسبة 40% من مبلغ الصفقة.

- المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد إتجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بالمناولة.

- يجب على المناول الذى يتدخل في تنفيذ صفقة عمومية أن يعلن تواجده للمصلحة المتعاقدة.

- تسلم وجوبا نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد.

- إن اختيار المتعامل الثانوي يخضع إجباريا قبل البدء في تنفيذ الأشغال المتنازل عليها لموافقة المصلحة المتعاقدة عن طريق اتفاق كتابي.

المـادة14:سريان الصفقة(المادة 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، و المادة 4 من الأمر رقم 58/75 )

- يبدأ سريان مفعول هذه الصفقة انطلاقا من اليوم الموالي لاستلام الأمر بالخدمة لانطلاق الأشغال.

المـادة 15:إحترام مقاييس الأمن في ورشات الأشغال (القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26/01/1988 و المراسيم التنظيمية رقم 91-05 المؤرخ في 19/01/1991 و رقم 05-12 المؤرخ في 28/01/2005 و التي تحدد المواصفات المطبقة فيما يتعلق بالنظافة و الأمن على مستوى الورشات الأشغال و وسط العمال)

على المقاول أن يلتزم :

- بالتطبيق الصارم للوائح  القانونية المتعلقة بالنظافة و الأمن على مستوى الورشات التى يمكن أن يعرض عدم الإمتثال لها صاحب الورشة إلى عقوبات تبدأ من توقيف المشروع إلى فسخ الصفقة و التي يتحمل تبعاتها صاحب المشروع حصرا.

- توعية العمال بأهمية موضوع الوقاية و تكوينهم على ذلك.

- توفير الوسائل الملائمة الخاصة بمكافحة الحرائق و تكوين العمال على إستعمالها،على صاحب المشروع أن يسهر على :

- وضع حيز التنفيذ مخطط تالنظافة و الأمن على مستوى الورشات و رفع كل التحفظات،

- التطبيق الفعلى لجميع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين و الخاصة بالوقاية و الأمن،

- تطبيق العقوبات اللازمة عند الإقتضاء، ضد المؤسسات التي تخل بإلتزاماتها في هذا الشأن،

- تذكير و متابعة الإلتزامات القانونية و التنظيمية المتعلقة بالوقاية، و التوعية و التكوين حول حجم الأخطار المحتمل حدوثها عند إنجاز أشغال.

المـادة 16:رمي النفايات الهامدة (القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001 و المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها و القرار الولائي رقم 2293 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تخصيص المكان تاسلمت بالكلم 14 الكائن ببلدية تاكسنة لرمي النفايات الهامدة)

- يخصص المكان المسمى تاسلمت المتواجد بالموقع الكيلومتر الرابع عشر للطريق الوطني رقم 77، مابين الحدود التي تفصل بلدتي تاكسنة و قاوس، لرمى النفايات الهامدة لولاية جيجل.

- يسمح برمي النفايات الهامدة المعرفة و المذكورة بالملحق لهذا القرار الولائي طبقا لأحكام المادة رقم 03 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها و كذا أحكام المرسوم التنفيذى رقم 06-104 المؤرخ في 28/02/2006 الذى يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة.

- يسير هذا الموقع من طرف المؤسسة الولائية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات لولاية جيجل طبقا لدفتر الشروط للإستغلال التقني للمركز و إحترام مقاييس و القوانين و التنظيمات المعمول بها في هذا المجال ، مقابل مستحقات المعالجة لتمكين هاته المؤسسة من الصيانة و التسيير المحكم لهذا الموقع مع العمل على إتخاد كافة الترتيبات و الإجراءات الوقائية اللازمة عبرالطريق الوطني رقم 77 المؤدي و المحاذى للمدخل الرئيسي للموقع ،

- يمنع منعا باتا رمي النفايات الهامدة خارج هذا الموقع المخصص لذلك بالنسبة لبلديات جيجل، تاكسنة، قاوس، الأمير عبد القادر و كل مخالفة لهذا القرار تعرض أصحابها إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال ) الحجز الفوري للشاحنة، المتابعة القضائية، و الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها و لاسيما المادتين 37 و 57 منه (

- تطبيقا لأحكام المادة 16 من دفتر الشروط و المتعلقة برمي النفايات الهامدة ، يؤدي عدم إحترام أحكام هذه المادة إلى عدم تسليم رفع اليد على ضمان المشروع إلا بعد تسليم وصل رمي هته النفايات بالموقع المخصص من طرف المؤسسة الولائية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات لولاية جيجل.

المـادة 17:تسجيل التمتيرالمتوقع

- قيود الأشغال المنجزة:

1- للمتعامل المتعاقد الحق في إنجاز قيد الأشغال المنجزة كل شهر ولتسوى تناقضيا ما بين المتعامل المتعاقد- مكتب الدراسات- المصلحة المتعاقدة ما بين 20 و25 من الشهر المعتبر.

2-المتعامل المتعاقد مطالب بتقديم وضعية الأشغال مابين 01 و05 من الشهر التالي، في حالة غياب المتعامل المتعاقد لأخذ قيد الأشغال يتكفل مكتب الدراسات بإنجاز القيد والمتعامل المتعاقد مطالب بالقبول.

المـادة18:طريقة التسديد(المادة 80 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المادة 95، 108، 109 و 118 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

* تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/أو الدفع على الحساب . وبالتسويات على رصيد الحساب .

* يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية في أجالها ، إبتداء من إستلام الكشف أو الفاتورة .

* يخول عدم تسديد الدفعات على الحساب في أجله للمتعامل المتعاقد ، الحق في الإستفاذة من فوائد التأخير طبقا للكيفيات و الإجراءات المعمول بها .

تتم التسوية  المالية  لهذه الصفقة عن  طريق الدفع  بالتقسيط  و شهريافي أجل لا يمكن أن يتجاوز 30 يوما بعد إيداع وضعية الأشغال لدى صاحب المشروع.

المـادة 19:إلتزام صاحب الصفقة العمومية (المادة 79 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية )

يلتزم صاحب الصفقة العمومية بإبلاغ المصلحة المتعاقدة بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة الأسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة أو ملاحقها

يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة من إختصاص المصلحة المتعاقدة ، عندا يكون ذلك ضروريا .

المـادة 20:التسبيقات(المواد110 ،111 ،112 ، 113، 114،115 و 116  من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العاموالمادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- تسمى التسبيقات حسب الحالة، جزافية أو على التموين.

- لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي و التسبيقات على التموين بأي حال من الأحوال نسبة (50%) من المبلغ الإجمالي للصفقة.

01 - التسبيقات الجزافية : تحدد هذه التسبيقات بنسبة أقصاها 15 % من المبلغ الأولي للصفقة و تمنح بطلب من المتعامل المتعاقد .

02 - التسبيقات على التموين : تمنح هذه التسبيقات بطلب من المتعامل المتعاقد إذا أثبت حيازته لعقود أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.

لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بإرجاع التسبيقات يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية تساوي قيمة التسبيقات.

03 - استرجاع التسبيقات: تتم استعادة التسبيقات الجزافية و التسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة ابتداءا من أول كشف حساب.

يجب أن تنتهي التسبيقات إذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 80% من مبلغ الصفقة.

المـادة 21: الارتباطات (المادة  71  من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- تؤخذ  ارتباطات  لكل  الأشغال  المنجزة على  المقاول  أن  يثير  في  الوقت  المناسب  الأخذ  الحصري  بالارتباطات  للأعمال  الغير  قابلة  للمعاينة   أو  المراجعة  في  وقت  لاحق. إذا لم يقوم بهذا الإجراء فيجب عليه أن يقبلقرارات صاحب الشغل إلا إذا أثبت عكس ذالك و على حسابه.  في  حالة  رفض  المقاول  إمضاء  الارتباطات  أو  إمضائهم  بتحفظ  يتم  تحرير  محضر  مبين  فيه  كل  الظروف  و  الأوضاع  التي  أدت  إلى  ذلك  و إعطاء  مهلة  عشرة  أيام  (10)  للمقاول  إبتداءا من  يوم  تقديم  الوثائق  لإبداء  الملاحظات  كتابيا  و  في  حالة  تجاوز  هذه  المدة  فإن  الارتباطات  تعتبر  مقبولة  و  ممضاة  بدون  تحفظ.

المـادة 22:شروط حماية البيئة و استعمال اليد العاملة (طبقا  المواد 15، 18، 19و 20 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأول الموافق لـ 19 جويلية 2003 المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، و لماذة 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في  16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام تخضع مسبقا وحسب الحالة دراسة التأثير على البيئة مشاريع التنمية و كل الأعمال و برامج البناء و التهيئة التي تؤثر فورا ولاحقا على البيئة و المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغالعلى المقاول احترام و تطبيق التشريع و نظام العمل المعمول به)

- تخضع لأحكام قانون حماية البيئة مشاريع البناء و الورشات.

- تخضع المنشآت المصنفة حسب أهميتها و حسب الأخطار أو المضار التي تنجر على استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة أو الوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، و من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

- و تخضع لتصريح لدى رئيس المجلس  الشعبي البلدي المعني، المنشآت التي تتطلب إقامتها دراسة التأثير أو موجز التأثير.

- تنجز دراسة التأثير على البيئة على نفقة صاحب التوجيه من طرف مكاتب الدراسات أو خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة.

- يسهر المقاول، لوحده أو في تجمّع، ومناوليه على أن تحترم كل الخدمات التي يقومون بها، الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

- بناء على طلب صريح للمصلحة المتعاقدة، يجب أن يكون المقاول، لوحده أو في تجمّع، باستطاعته خلال تنفيذ الأشغال، تقديم الدليل على أن الخدمات المقدمة في إطار صفقته العمومية للأشغال وكذا من طرف مناوليه، عند الاقتضاء، تستوفي المتطلبات البيئية وتلك المتعلقة بالتنمية المستدامة المحددة في دفتر التعليمات الخاصة.

- في هذا الإطار، يتخذ المقاول كل التدابير التي تسمح بالتحكم في العناصر التي من شأنها أن تضر بالبيئة، لا سيما النفايات الناجمة خلال تنفيذ الصفقة وانبعاثات الغبار والأدخنة، وأبخرة المنتجات الملوثة، والنفايات السائلة والإزعاجات الصوتية والتأثير على الحيوانات والنباتات والتلوث بشكل عام، لاسيما تلك التي يمكن أن تعكر المياه السطحية والجوفية.

- عندما تكون الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال تنفيذ، في مكان تطبق فيه تدابير بيئية خاصة، لاسيما في المجالات المحمية المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويجب أن يخضع المقاول، لوحده أو في تجمّع، ومناوليه، للمتطلبات الخاصة المرجوة.

- في حالة تطور التشريع و/أو التنظيم حول حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة خلال تنفيذ الصفقة، سينتج عن التعديلات المحتملة المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة، قصد الامتثال للقواعد الجديدة، إعداد ملحق مبرم بين أطراف الصفقة العمومية للأشغال.

- ذا نتج عن تطور التشريع و/أو التنظيم حول حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، أحكام انتقالية و/أو نظام استثنائي، وأن شروط تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال تتواجد في مجال تطبيقه فإنّ المقاول ملزم بتطبيق هذه الأحكام الجديدة.

المـادة 23:الضمانات(المادة 83 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المواد124 ،131و133من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

* يحب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على توفر الضمانات الضرورية التى تتيح أحسن الشروط لإختيار المتعاملين معها و/أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة .

* تحدد الضمنات الواجب توفرها و كذا كيفيات إسترجاعها ، حسب الحالة ، في دفاتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة العمومية ، إستناذا إلى الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها  .

- في حالة هذه الصفقة يتعين على المتعامل المتعاقد تقديم كفالة حسن التنفيذ.

- * يجب تأسيس هذه الكفالة في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعاما المتعاقد , تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق الصفقة .

- * تتحول كفالة حسن التنفيد عند التسليم المؤقت إلى كفالة ضمان.

- *يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيد بـ 5%من مبلغ الصفقة + مبلغ الملحقات

- * تسترجع هذه الكفالة كليا في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للاشغال .

المـادة24:استرجاع قيمة الضمان(المادة 134 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام،  و المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة)

- يسترجع كليا كفالة الضمان  و  الكفالات  المطلوبة  من  المقاول  بعد  مدة  شهرا ( 30  يوما  )  ابتداء  من  استلام النهائي   للأشغال  بشرط  وفاء  المقاول  بكل  الالتزامات  التعاقدية  نحو  الإدارة .

المـادة25:عقوبة التأخير (المادة 84 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و المادة 121 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

* ينجر عن عدم تنفيذ الإلتزامات التعاقدية من قبل المتعامل المتعاقد في الأجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق ، فرض عقوبات مالية من فبل المصلحة المتعاقدة .

* يعود قرار الإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير ، إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة ، و يطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد . و في حالة القوة القاهرة ، تعلق الأجال و لا يترتب على التأخير فرض فرض عقوبات مالية بسبب التأخير ، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف و إستئناف الخدمة التى تتخدها المصلحة المتعاقدة نتيجة ذلك . و في كلتا الحالتين ، يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية بسبب التأخير ، تحرير شهادة إدارية من المصلحة المتعاقدة .

- عقوبة التأخير في الإنجاز :

- باستثناء العقوبات المنصوص عليها قانونيا،و في حالة ما لم تنتهي الأشغال في الآجال المحددة أوتكون غير منطبقة للالتزامات التعاقدية،تقع المقاولة تحت العقوبات المالية وخصوصا عقوبة التأخير.

تحسب  عقوبة  التأخير  على  الصيغة  التالية:

مبلغ الصفقة

ع = -------------× عدد أيام  ا لتأخر

مدة الإنجاز × 7

- لا يمكن للعقوبة المالية  أن تتجاوز  10  %  من  قيمة  الصفقة،  في  أية  حالة  من  الأحوال.

- يجب على كل احتجاج تبريري لأيام التأخر أن يكون  مكتوبا  و  يسلم  في  وقت  واحد  هو  و وضعية  الأشغال  الخارجة  عن  المدة  التعامدية  و كل ما  يخالف  هذا النحو يعد ملغيا  للاحتجاج.

- هذه  العقوبة  تطبق  بملاحظة انتهاء  مدة  التعاقدية و  بغير إعذار مسبقا.

في حالة التأخير المنسوب إلى المقاول في تنفيذ الأشغال، سواء تعلق الأمر بخدمات الصفقة العمومية للأشغال أو جزء من الخدمات التي تم تحديد لها أجل التنفيذ الجزئي، يتم على التوالي، تطبيق :

– عقوبة مالية على التأخير تحسب استنادا إلى المبلغ دون احتساب الرسوم بمجمل الصفقة العمومية للأشغال، للتأخير بالنسبة لأجل تنفيذ الصفقة.

- عقوبة في حالة عدم مطابقة للبنذ :

العقوبات المالية الخاصة بالتنفيذ غير المطابق للالتزامات التعاقدية و/أو عدم احترام المواصفات التقنية في إطار الصفقة العمومية للأشغال  تحدد بنسبة 10 % من مبلغ الصفقة المعدل بالملاحق

المــادة 26:  تأجيل أو تعديل التاريخ المتوقع لنهاية آجال التنفيذ الموافق لعدد أيام سوء الأحوال الجوية (المواد 27 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

أمر الخدمة هو أمر مكتوب صادر عن المصلحة المتعاقدة في إطار التعبير عن سلطتها في القيادة، الذي يهدف إلى تبليغ المقاول بقرارات مبررة أو معل ومات تندرج في الإطار العام للصفقة العمومية للأشغال التي يحوز عليها.

تتم كتابة أوامر الخدمة، المقترحة من طرف صاحب الاستشارة الفنية، عند الاقتضاء، والموّقعة من طرف المصلحة المتعاقدة، يتم تأريخها وترقيمها وتسجيلها. ويستلم المقاول

وصل استلام مؤرخ.

تتمثل أنواع الأوامر بالخدمة التي تندرج في إطارالصفقة العمومية للأشغال على الخصوص، فيما يأتي :

– أوامر الخدمة المتضمنة تبليغ الصفقات العمومية للأشغال،

– أوامر الخدمة المتضمنة بداية ل وتوقفه  او استئنافها،

– أوامر الخدمة التي تنص على الأشغال الإضافية و/ أو

الأشغال التكميلية، وفق الشروط التنظيمية المعمول بها،

– أوامر الخدمة التي تندرج في إطار أشغال المناولة،

– أوامر الخدمة التي تتضمن تنفيذ الأقساط الاشتراطية بعد قرار تأكيدها،

– أوامر الخدمة التي تنص، بعد ملاحظة  سوء الأحوال الجوية، المدرجة في السجل اليوم ي الخاص للورشة في الوقت الفعلي، على تأجيل أو تأخير التاريخ المتوقع لنهاية

آجال التنفيذ الموافق لعدد أيام سوء الأحوال الجوية المحسوبة، بعد الخصم المحتمل لعدد أيام سوء الأحوال الجوية المتفق عليها جزافيا في دفتر التعليمات الخاصة، وبطبيعة الحال، يتم إعداد أوامر الخدمة هذه بعد وقوع هذه الأحداث.

مهما يكن من أمر، يجب أن يكون إعداد أمر الخدمة مبررًا ويجب أن يندرج، بشكل مباشر و/أو غير مباشر، في إطار الموضوع العام للصفقة العمومية للأشغال، يجب أن لا يعد أمر الخدمة هذا، بأي حال من الأحوال، بطريقة مؤقتة أو بعنوان التسوية.

في حالة اضطراب الأحوال الجوية، التي ينجم   عنها توقف عن العمل في الورشات، فإن التاريخ المتوقّع لانتهاء آجال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال يؤجل أو يؤخر بمدة تعادل فترة اضطراب الأحوال الجوية. تبلغ فترة اضطراب الأحوال الجوية هذه إلى المقاول عن طريق أمر

الخدمة الذي يحدد المدة.

يُقصد بتعديل أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال،تمديد أو تقليص الفترة المتعلقة بأجل التنفيذ، بالرجوع إلى تنظيم الصفقات العمومية، الذي لا يترتب إلاّ عن طريق ملحق.

وفق ظروف معينة وفي انتظار إبرام ملحق، يجب أن تتضمن أوامر الخدمة التي تتطلب زيادة في الأشغال و/ أو تغيير  في طبيعة المنشآت أو في طبيعة عناصر المنشآت أو في طبيعة الأشغال ، تمديد  آجال تنفيذ هذه الخدمات، عند الضرورة ودون تغيّر الشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة الأولية، لاسيما تلك المتعلقة بأجل التنفيذ الأولي دون اختلالات.

يقصد، في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، بسوء الأحوال الجوية، الظروف الجوية التي تجعل أداء العمل خطيرًا فعلا على صحة أو سلامة العمال أو مستحيلا، مع مراعاة طبيعته أو تقنيته.

تساوي هذه المدة عدد الأيام التى تمت ملاحظتها فعليا عن طريق كل وسيلة مكتوبة و التى تم من خلالها إيقاف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية غير المتوقع ، و فقا لتلك الأحكام بخصم العدد الجزافي لأيام الطقس السيء ، عند الإقتضاء المبين في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة و التى هي موضوع التوافق .

تضاف أيام العطل و الإنجاز القانونية المشمولة في فترة إضطرابات الأحوال الجوية إلى حساب تلك الفترة .

المــادة 27 : المحافظة على السرية و الكتمان (المواد 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

عندما تتميز الصفقة العمومية للأشغال، كليا أو جزئيا، بطابع السرّية أو عندما يجب تنفيذ الأشغال في أماكن أين يجب اتخاذ احتياطات خاصة بصفة دائمة، قصد المحافظة على السرّية أو المحافظة على النقاط الحساسة، تدعو المصلحة المتعاقدة المترشحين إلى الاطلاع، في أماكن

محلاتهم، على التعليمات السارية المفعول والمتعلقة بالمحافظة على السرّية. مهما يكن من أمر، يعتبر كل متعهد تم إخطاره بذلك، قد اطلع على هذه التعليمات.

تبلغ المصلحة المتعاقدة المقاول بعناصر الصفقة العمومية للأشغال التي تعتبر سرّية والتدابير الوقائية الخاصة التي ينبغي اعتمادها.

يجب على المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت ، ومناوليه اتخاذ كل التدابير لضمان المحافظة على الوثائق السرّية الممنوحة لهم وحمايتها  يجب عليهم إخطار، المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية، دون أجل بكل ضياع وكل حادث. يجب عليهم الحفاظ على سرية كل

المعلومات الحساسة والخاصة التي يمكن أن يطلعوا عليها بمناسبة تنفيذ الصفقة.

يخضع المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، لكل الالتزامات المنصوص عليها بموجب التعليمات المتعلقة بمراقبة المستخدمين وبالمحافظة على السرية و النقاط الحساسة أو الناتجة عن تدابير الحذر المنصوص عليها.يتعيّن على المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، العمل على

فرض احترام مناوليه التعليمات والأحكام. لا يمكن له أن يستغل ذلك للمطالبة بأي تعويض مهما كان شكله.

في حالة عدم وفاء المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، ومناوليه بالالتزامات المنصوص عليها في المادة1.44 إلى 4.44 سيتم اتخاذ التدابير الردعية و/أو الفاسخةالمنصوص عليه في أحكام المواد 119 إلى 123 من دفترالبنود الإدارية العامة هذا.

يتعيّن على المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية والمقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، وممثله، الذين إطلعوا على المعلومات أو استلموا تبليغ وثائق أو عناصرمهما كانت طبيعتها، مؤشرة بطابع مكتوم، باتخاذ كل التدابير  الضرورية قصد تجنب تسريبها للغير الذي لا ينبغي أن يتعرف عليها.

مهما يكن من أمر، لا يمكن لأي طرف أن يطلب كتمان معلومات أو وثائق أو عناصر أعلن عنها بنفسه.

يجب على المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، أن يعلم مناوليه بالتزامات الكتمان وتدابير الأمن التي تفرض عليه في إطار تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال.

يقصى من التزام الكتمان هذا، المعلومات والوثائق أو عناصر التنظيم المتاحة للجمهور المعلن عليها في الوقت الذي تم فيه   إطلاع الأطراف المعنية بالصفقة العمومية للأشغال.

في حالة عدم وفاء المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، ومناوليه بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 1.45 و 2.45 ، سيتم اتخاذ التدابير الردعية و/أو الفاسخة المنصوص عليها في أحكام المواد من 119 إلى 123 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا.

المــادة 28 : الكيفيات المتعلقة بالضمانات مابعد التعاقد و التأمينات (المواد 96، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 105 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

الضمانات ما بعد التعاقد

يعتبر الاستلام بداية فترة ضمانات ما بعد التعاقد  تغطي هذه الضمانات نوعين مختلفين :

– الضمان الذي يغطي فترة الضمان، عندما تكون هذه الفترة منصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال.

– الضمان العشري، الذي يفرضه التشريع المعمول به، لفئة معينة من الأشغال، والتي تغطي فترة عشر (10) سنوات.

الضمان الذي يغطي مدة الضمان

عندما يتم النص على مدة الضمان في إطار الصفقة العمومية للأشغال، يجب تغطية مدة الضمان بضمان يهدف إلى تأمين المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال ضد جميع الاضطرابات التي قد نشأ عن عدم المطابقة، أو العيوب بمفهوم المادة ١.٦٦ أعلاه، والتي تظهر إما عند الاستلام المؤقت للأشغال، أو بعد الاستلام المؤقت وخلال الفترة التي تغطيها مدة الضمان حتى الإعلان عن الاستلام النهائي.

في حالة عدم وجود نص صريح في دفتر التعليمات الخاصة، تكون مدة الضمان، بمفهوم المادة 1.97 أعلاه، ستة (06) أشهر، على الأقل، من تاريخ الاستلام المؤقت لأشغال

الصيانة، وأشغال الحفر والأرصفة الحجرية، وسنة واحدة (01)، على الأقل، للمنشآت الأخرى.

يبقى المقاول خلال مدة الضمان مسؤولاً عن هذه المنشآت، وعناصر المنشأة هذه، وخدمات الأشغال هذه، ويتعيّن عليه الحفاظ عليها.

يجوز تمديد مدة الضمان، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 99 أدناه.

الإلتزامات المرتبطة بالضمان الذي يغطي مدة الضمان

يتعين على المقاول خلال مدة الضمان، الإلتزام بالواجبات الأخرى التي يجب عليه :

أ- تصحيح جميع الاضطرابات التي أبلغت عنها المصلحة المتعاقدة و/أو صاحب الاستشارة الفنية، بحيث تتطابق مع المنشآت وعناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال مع الحالة التي كانت عليها، عند الاستلام المؤقت.

ب- القيام، عند الاقتضاء، بالتعديلات والتدعيمات الضرورية عقب الاختبارات التي أجريت وفقا للأحكام المنصوص عليها في الوثائق الخاصة بالصفقة.

ج- تسليم مختلف حزم وثائق الأشغال ما بعد التنفيذ لصاحب الاستشارة الفنية حسب تنفيذ المنشآت وعناصر المنشأة و/ أو خدمات الأشغال وفقا لشروط التنفيذ المحددة في المادة 95 أعلاه .

لا تقع على عاتق المقاول المصاريف المتعلقة بالأشغال التي تحددها المصلحة المتعاقدة أو صاحب الاستشارة الفنية التي تهدف إلى تصحيح النقائص المنصوص عليها في الفقرتين(ب) و (ج) من المادة 1.98أعلاه، إلاّ إذا كان سبب هذه النقائص تعود إليه.

لا يمتد الالتزام المرتبط بهذه النقائص بضمان ما بعد التعاقد إلى الأشغال الضرورية لتصحيح الآثار الناجمة عن الاستخدام أو بسبب الاهتراء.

عندما يتم التخطيط للاستلام الجزئي المؤقت للأشغال، بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 2.94 أعلاه، تبدأ مدة الضمان في السريان ابتداء من تاريخ هذا الاستلام الجزئي الفعلي، غير أنه يتم تحرير الكفالة أو اقتطاع الضمان، حسب الحالة، إلاّ بعد نهاية مدة الضمان لجميع الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال.

يتم إعفاء المقاول من التزاماته التعاقدية في نهاية مدة الضمان، باستثناء جميع الضمانات الخاصة الأخرى، التي قد تنص عليها الوثائق الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال، أو جميع الضمانات ذات الطابع القانوني التنظيمي التي تخضع لها فئات معينة من الأشغال.

يتم تحرير الكفالات المذكورة أعلاه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الخاص بالصفقات العمومية.

تحتفظ المصلحة المتعاقدة بحق منع التحرير عن الكفالة أو الاقتطاع بضمان يغطي فترة الضمان. في هذه الحالة، يبلغ  المقاول بأي وسيلة مكتوبة بالقرار وبالاعتبارات التي ساهمت في تبرير اتخاذ هذا القرار

مهما يكن من أمر ولكل نزاع، يتم تطبيق أحكام  المادتين 116 و 117 أدناه .

تمديد الضمان الذي يغطي مدة الضمان

معارضة طلب المصلحة المتعاقدة في تمديد مدة الضمان في حالة ما إذا انتهت مدة الضمان كما هو محدد في المادة 2.97 أعلاه، ولم ينفذ المقاول الأشغال والخدمات المحددة

في المادة 1.98  وكذا تنفيذ ما هو مطلوب، عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادة 3.66 أعلاه .

مهما يكن من أمر، يجب إخطار المقاول بقرار تمديد مدة الضمان.

تمدد مدة الضمان حتى إكتمال  تنفيذ الأشغال والخدمات.

يمكن أن تنص الوثائق الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال عن ضمانات خاصة، تمتد إلى ما بعد مدة الضمان المحددة في المادة 97 أعلاه، تطبيقا للتشريع والتنظيم الذي تخضع له فئات معينة من الأشغال.

مهما يكن من أمر، ف إن الاشتراك في الضمانات الخاصة المذكورة أعلاه ليس له أثر تأخير تحرير الكفالات أو اقتطاع الضمانات إلى ما بعد انتهاء مدة الضمان وإعلان الاستلام النهائي.

الضمان العشري

يعتبر الضمان العشري، كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، ضمانًا لما بعد التعاقد يهدف إلى حماية المصلحة المتعاقدة من عيوب البناء بمفهوم المادة 166  أعلاه، لمدة عشر سنوات.

يسري الضمان العشري على الرغم من أن عيوب البناء المذكورة أعلاه ناشئ من عيوب في الأرض.

يعد الاستلام النهائي بداية أجل العشر(10) سنوات التي يغطيها الضمان العشري.

التأمين بعنوان الصفقة العمومية للأشغال

يجب على صاحب الاستشارة الفنية، والمراقب التقني، والمقاول، وكذا كل متدخل آخر، شخصا طبيعيا أو معنويا، يمكن أن تترتب عليه مسؤولية بمناسبة البناء أو الترميم أو إعادة تأهيل المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، أن يشتركوا في تأمينات مختلفة تسمح بضمان المسؤولية تجاه المصلحة المتعاقدة والغير وضحايا الحوادث أو الأضرار الناجمة عن تنفيذ الخدمات

موضوع الصفقة العمومية للأشغال.

تغطي هذه التأمينات فئتين (02):

– التأمينات الإجبارية التي تغطي :

• تأمين المسؤولية المدنية المهنية.

• تأمين المسؤولية المدنية العشرية.

– التأمينات الاختيارية تغطي لا سيما :

• تأمين جميع مخاطر الورشة.

يجب أن تبرم التأمينات المقدمة من قبل جميع المشاركين، المذكورين في المادة 1.101 أعلاه، لدى نفس شركة التأمين.

التأمينات الإجبارية

تأمين المسؤولية المدنية المهنية

تأمين المسؤولية المدنية المهنية هو تأمين إلزامي للمتدخلين المذكورين في المادة 1.101 أعلاه.

بعنوان المسؤولية المدنية المهنية، يغطي عقد التأمين، الأضرار الجسدية والمادية وغير المادية الناتجة عن الحوادث والسرقة والحرائق التي تحدث في إطار تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال.

يغطي تأمين المسؤولية المدنية المهنية الفترة الممتدة من افتتاح الورشة حتى الاستلام النهائي للخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال.

يجب على الأطراف المذكورة في المادة 1.101 أعلاه والذين لهم مسؤولية مدنية مهنية بمناسبة بناء أو ترميم أو إعادة تأهيل المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، أن تبرر خلال فترة ثلاثين(30) يوم يومًا من تاريخ الإخطار بالصفقة العمومية للأشغال وقبل أي بدء للتنفيذ، أنها تحمل وثائق التأمين المطلوبة، من خلال شهادات تثبت مدى مسؤولية كل منهم، مكفولة للمصلحة المتعاقدة.

في أي وقت وطوال فترة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، يجب أن يكون أصحاب المصلحة المدرجون في المادة 1.101 أعلاه، والذين قد يتم إثبات مسؤوليتهم المدنية المهنية،

قادرين على إبراز الشهادة المذكورة سابقا، بناءً على طلب المصلحة المتعاقدة

تأمين المسؤولية المدنية العشرية

طبقا للتشريع المعمول به، يجب على أصحاب الاستشارة الفنية، والمقاولين، والمراقبين التقنيين الاشتراك في تأمين المسؤولية المدنية العشرية ممّا يسمح للمصلحة المتعاقدة بالاستفادة من الضمان العشري على النحو المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.

التأمينات الإختيارية

بالإضافة إلى التأمينات الإجبارية، كما هو موضح أعلاه، يمكن أن تنص أيضا الصفقة العمومية للأشغال على تأمينات اختيارية، لا سيما تأمين “جميع مخاطر الورشة”.

يعد تأمين “جميع مخاطر الورشة“تأمين اختياري يضمن جميع الأضرار المحتملة التي قد تحدث في الورشة، لا سيما الأضرار الجسدية أو المادية أو غير المادية، الناجمة عن بناء المنشأة، أو المنشأة ذاتها أو المعدات والمواد المستخدمة.

يسري تأمين “جميع مخاطر الورشة“عند افتتاح الورشة وينتهي عند الاستلام المؤقت للخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال.

مهما يكن من أمر، لا يمكن لتأمين جميع مخاطر الورشة أن يغطي عيوب البناء أو أخطاء التصميم.

التأمينات في حالة التجمع المؤقت للمؤسسات

تأمين المسؤولية المدنية المهنية

عندما يكون التجمع المؤقت للمؤسسات مشتركا بطبيعته، يكتتب كل عضو في التجمع المؤقت تأمينًا على المسؤولية المدنية المهنية للجزء المستحق له في إطار الصفقة العمومية للأشغال.

يجب على الوكيل، بحكم الالتزام بالتضامن المفروض عليه وبصفته عضو متضامن أن يمدد ضمان تأمين المسؤولية المهنية الذي يغطي تضامنه وكذا المهام الخاصة الموكلة له، لا سيما في إطار تنسيق الورشة.

عندما يكون التجمع المؤقت للشركات متضامنا وفي طبيعته، يجب على كل عضو في التجمع المؤقت، بالإضافة إلى اكتتابه لتأمين المسؤولية المدنية المهنية، أن يمدد ضمان تأمينه من أجل تغطية تضامنهم التعاقدي المتبادل تجاه المصلحة المتعاقدة.

تأمين المسؤولية المدنية العشرية

يعدّ تأمين المسؤولية المدنية العشرية إلزامي لجميع أعضاء التجمع المؤقت للمؤسسات، سواء كان مشتركا أو تضامنيا في طبيعته وبغض النظر عن دور كل مقاول في إطار التجمّع المؤقت، سواء كان عضوًا بسيطًا أو وكيلا.

علاوة على الجانب الإلزامي، يمكن أن يتخد

اكتتاب تأمين المسؤولية المدنية العشرية شكلين (2):

– عقد تأمين فردي : يكتتب كل عضو في التجمع المؤقت للمؤسسات عقد التأمين الخاص به والمتعلق بالمسؤولية المدنية العشرية الفردية، لدى نفس شركة التأمين.

– عقد تأمين جماعي : يكتتب أعضاء التجمع المؤقت عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية المشترك، لدى نفس شركة التأمين، ويتم اكتتاب عقد التأمين هذا من قبل الوكيل، لحساب التجمّع المؤقت.

تأمين جميع مخاطر الورشة

يتم اكتتاب تأمين جميع مخاطر الورشة لحساب التجمع المؤقت، سواء كان مشترك أو متضامن، من قبل الوكيل، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه.

التأمينات في حالة المناولة

يجوز تمديد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية المهنية للمقاولين أصحاب الصفقات العمومية للأشغال، إلى المناولين، المعتمدين وفقا لشروط المادة 41 أعلاه، إذا ثبت أنه لا يوجد تأمين آخر يغطي هؤلاء المناولين.

يتم استبعاد المناولين بصفتهم مدينين بضمانات ما بعد التعاقد، كما هو منصوص عليه في المواد 96 إلى 100أعلاه.

يعد المقاول صاحب الصفقة العمومية للأشغال هو المسؤول الوحيد، بما في ذلك الأشغال التي يقوم بها مناوليه.

المــادة 29: الإجراءات الردعية حيال المقاولين المتقاعسين (المادة 119 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

في حالة عدم تقيد المقاول بأحكام الصفقة العمومية للأشغال أو لأوامر الخدمة المبلّغة له، تقوم المصلحة المتعاقدة، بإعذاره للتقيد بها في أجل محدد.

يجب أن يبلغ الإعذار للمقاول عن طريق رسالة موصى بها، مقابل وصل استلام ونشره حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.

يسري مفعول أجل تنفيذ الإعذار، ابتداء من التاريخ الأول للنشر.

عند تجاوز هذا الأجل الصارم، وفي حالة عدم معالجة المقاول التقصير المنسوب إليه، يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد استشارة صاحب المشروع، اللجوء إلى تطبيق الإجراءات

الردعية و/ أو الفاسخة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية.

في حالة الفسخ، تبرم المصلحة المتعاقدة، في ظل احترام الشروط التنظيمية المعمول بها، صفقات جديدة لتنفيذ ما تبقى إنجازه.

تقطع من المبالغ المستحقة للمقاول المتقاعس مبلغا لإصلاح الضرر الذي ألحق   بالمصلحة المتعاقدة بسبب خطأ المقاول والأعباء الإضافية المترتبة عن الصفقة أو الصفقات   الجديدة، أوفي حالة   عدم وجودها، استخدام كفالة حسن التنفيذ، عند الاقتضاء، دون الإخلال بالحقوق التي يمكن ممارستها ضده في حالة وجود قصور، يتم تحصيلها عن طريق أمر تحصيل.

يتم تحصيل الأعباء المذكورة أعلاه عن طريق أوامر تحصيل طبقا للتشريع المعمول به.

في حالة ما إذا ترتب عن الصفقة أو الصفقات تقليص في النفقات، لا يحق المقاول المتقاعس، المطالبة بحصة من المبالغ المحررة التي تبقى مكتسبة للمصلحة المتعاقدة.

بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال التي تخص الدفاع الوطني، يمكن للمصلحة المتعاقدة الشروع في إتمام الأشغال بالتفضيل الشكل الذي تختاره، وحسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، دون أن يتسنى للمقاول رفع أي احتجاج حول الإجراء

الذي تم اختياره، وبسعر المبالغ التي تجعله في نهاية الأمر مدينا للمصلحة المتعاقدة.

يمكن للمصلحة المتعاقدة اتخاذ قرار إتمام الأشغال نظرا للضرورة الملحة، يتم العمل بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مهما كانت طبيعة الصفقة العمومية الأخرى للأشغال   والتي لا تعني الدفاع الوطني.

في حال ملاحظة أعمال   احتيالية أو خروقات متكررة لشروط العمل أو عدم التقيد بالالتزامات المتخذة على عاتق المقاول، يمكن للمصلحة المتعاقدة، دون الإخلال بالمتابعات القضائية والعقوبات التي من الممكن أن يتعرض لها المقاول، إقصائه لمدة محددة أو نهائيا من المشاركة في الصفقات التابعة لاختصاصها أو ميدان تدخلها من خلال اللجوء للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالإقصاء المعمول بها.

قبل اللجوء إلى كل إجراء ردعي، يطلب من المقاول تقديم عناصر الدفاع الخاصة به في أجل تحدده المصلحة المتعاقدة بواسطة تبليغ رسمي.

المــادة 30: الكيفيات المتعلقة بأوامر الخدمة (المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

أمر الخدمة هو أمر مكتوب صادر عن المصلحة المتعاقدة في إطار التعبير عن سلطتها في القيادة، الذي يهدف إلى تبليغ المقاول بقرارات مبررة أو معلومات تندرج في الإطار العام للصفقة العمومية للأشغال التي يحوز عليها.

تتم كتابة أوامر الخدمة، المقترحة من طرف صاحب الاستشارة الفنية، عند الاقتضاء، والموّقعة من طرف المصلحة المتعاقدة، يتم تأريخها وترقيمها وتسجيلها. ويستلم المقاول

وصل استلام مؤرخ.

تبلّغ أوامر الخدمة عن طريق ما يأتي:

– رسالة موصى عليها مقابل إشعار بالاستلام، يعتبر تاريخ الإشعار بالاستلام هو تاريخ التبليغ،

– التوجيه مقابل وصل الإيداع، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التبليغ،

– أي وسيلة غير مادية مع إثبات الاستلام، يحدد دفتر الشروط وملف استشارة المؤسسات و/أو دفتر التعليمات الخاصة، الوسائل غير المادية المناسبة لتحديد الأطراف المتعاقدة وتضمن تتبع التبادلات.

يقوم المقاول بإرجاع نسخة واحدة أو أكثر إلى المصلحة المتعاقدة عند الاستلام وبعد التوقيع عليها وإظهار تاريخ استلامها.

في حالة وجود صعوبات في تبليغ أمر الخدمة أو إذا رفض المقاول الإقرار بالاستلام، يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء لمصالح المحضر القضائي لتبليغه أمر الخدمة المعني.

في حالة وجود صعوبة في تبليغ أمر الخدمة من طرف المحضر القضائي للمقاول أو إذا رفض هذا الأخير الإقرار بالاستلام، تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد محضر عجز والذي يعد بمثابة تبليغ أمر الخدمة.

يعتبر تاريخ استلام أمر الخدمة، تاريخ التبليغ الفعلي، في حالة عدم حدوث ذلك، يعتبر أمر الخدمة مستلمًا في اليوم الموالي لتاريخ تسليم أو إرسال التبليغ.

يجب على المقاول الامتثال لمواصفات أوامر الخدمة المبلغة له. وتعتبر تنفيذية فور تبليغها.

عندما يلاحظ المقاول أن مواصفات أمر الخدمة تتجاوز التزامات صفقته، يجب عليه، تحت طائلة سقوط الحق، تقديم الملاحظة المكتوبة والمبررة إلى المصلحة المتعاقدة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغها. لا يوقف تنفيذ أمر الخدمة ما لم يؤمر بخلاف ذلك.

ترسل أوام الخدمة المتعلقة بخدمات الأشغال المناولة إلى المقاول الحائز على الصفقات العمومية للأشغال، والذي وحده يملك الحق في تقديم التحفظات.

في حالة التجمع المؤقت، ترسل أوامر الخدمة إلى وكيل التجمع المؤقت، الذي وحده يملك الحق في تقديم

التحفظات.

مهما يكن من أمر، يهدف أمر الخدمة إلى إرسال مواصفات المصلحة المتعاقدة في حدود الشروط التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التعليمات الخاصة وتلك المتعلقة بالأحكام المطبقة وغير المستثناة من دفتر البنود الإدارية العامة.

المادة 31: الملاحق (المادة 81 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة 135 إلى 139 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و المادة 33، 35، 36 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.)

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة العمومية في إطار أجكام هذا القانون.

- يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية ويمكن ان تغطي الخدمات موضوع الملحق خدمات تكميلية تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي وتبرم وفق الشروط المذكورة في المواد المرجعية المذكورة اعلاه.

المــادة 32: قواعد تسوية الحسابات (المادة 70-01-01 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- باستثناء الحالات المبينة في المادة الملقبة «حجم وترتيب المواد ومصنوعات    " في هذه الصفقة، يدرج كشف الحساب على الشكل: تضرب كمية الأشغال المنجزة حقيقيا والمتفق عليها في الأسعار الوحدوية المرادفة والمدونة على جدول الأسعار.

المــادة 33: أجال إثبات حقوق الدفع (المواد 108، 109، 118 و122 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- الآجال المتاحة للمصلحة المتعاقدة لإجراء التحقيق حول إثبات حقوق الدفع محددة بشهر (01)، بدء سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ إيداع الحالات ‎ المدعمة بالتبريرات اللازمة.

- تتم التسوية المالية لهذه الصفقة عن طريق الدفع بالتقسيط وشهريا في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثون (30) يوما بعد إيداع وضعية الأشغال لدى صاحب المشروع.

- في حالة ما إذا كانت هذه من فعل المقاول فإن بداية هذا الأجل تعود إلى يوم انتهاء هاته الأسباب.

- تعلم المصلحة المتعاقدة كتابيا المتعامل المتعاقد بتاريخ الدفع يوم إصدار الحوالة.

المــادة34: الفوائد الناتجة عن تأخر التسديد (المادة 122 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- يخول عدم صرف الدفعات على الحساب، في الأجل المحدد في المادة 122 من المرسوم الرئاسي رقم:15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ 16-09-2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، للمتعامل المتعاقد بدون أي إجراء، الحق في الاستفادة من فوائد التأخير محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجيهية لبنك الجزائر زائد نقطة واحدة (1)، ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية هذا الأجل حتى اليوم الخامس عشر (15) مدرجا، الذي يلي تاريخ صرف الدفعات على الحساب. غير انه، في حالة ما إذا تم صرف الدفعات على الحساب بعد أجل الخمسة عشر (15) يوما المحددة في الفقرة السابقة، وإذا لم يتم صرف فوائد التأخير في نفس الوقت مع صرف الحساب، ولم يتم إعلام المتعامل المتعاقد بتاريخ صرف الدفعات، يتم تسديد الفوائد على التأخير إلى حين تمكين المتعامل المتعاقد من المبالغ المستحقة. يترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخير أو جزء منها عند صرف الدفعات، زيادة بنسبة 2 % من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر تأخير، ويقدر التأخير الذي تحسب على أساسه هذه النسبة المئوية بشهر

- كامل محسوبا يوما بيوم.تحسب كل فترة تقل عن شهر كامل كشهر كامل، و لا يمكن توقيف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلا مرة واحدة، و عن طريق إرسال رسالة موصى عليها، مع طلب إشعار بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد، قبل ثمانية (08) أيام على الأقل من انقضاء الأجل، تطلعه على الأسباب المنسوبة إليه والتي تبرر رفض صرف الدفعات، كما تبين، على الخصوص الوثائق الواجب تقديمها أو استكمالها، و يجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى توقيف أجل صرف الدفعات إلى غاية تقديم المتعامل المتعاقد، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام البريدي، يتضمن جدول الوثائق المرسلة، لجميع التبريرات التي طلبت منه.لا يمكن أن يفوق الأجل المتاح للمصلحة المتعاقدة، لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ نهاية التوقيف، بأي حال من الأحوال، خمسة عشر (15) يوما.و في حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على الحساب أو على الرصيد، يتم صرف الدفعات على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة المتعاقدة.وإذا كانت المبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ المستحقة في النهاية للمستفيد، يحق لهذا الأخير استلام فوائد على التأخير تحسب على أساس الفرق المسجل.يمكن إعادة التنازل عن الفوائد على التأخير لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومية، عندما يطلب من هذا الصندوق رصد الدين المتولد و المعاين.

المــادة 35: الفسخ (المادة 90 ، 91 ، 92 ، 93  من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و  المواد 149، 150، 150، 151 و 152 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، و المادة  122، 123 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

## إذا لم ينفذ المتعاقد إلتزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي بإلتزاماته التعاقدية في أجل محدد، و إذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة من جانب واحد إذ لم يستجب مجددا المتعامل المتعاقد مجددا لإعذار ثاني في أجل محدد، و يمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة .

## يمكن المصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون ذلك مبررا بسبب المصلحة العامة ، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد .

## زيادة على الفسخ من جانب واحد المذكور في المادتين 90 و91 من هذا القانون، يمكن القيام أيضا بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، عندما يكون ذلك مبررا بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد، جسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض.

## لايمكن الإعتراض على تطبيق البنود التعاقدية المتعلقة بالضمان و/أو المتابعات الرامية إلة إصلاح الضرر الذي لحق بالمصلحة المتعاقدة بسبب خطأ المتعامل المتعاقد معها بحجة فسخ الصفقة. وزيادة على ذلك، يتحمل هذا الاخير التكاليف الإضافية التى تنجم عن الصفقة الجديدة.

## وفي حالة فسخ صفقة عمومية جارية التنفيذ بإتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التى يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة الاشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة العمومية بصفة عامة.

- ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة، طبقا للمادة 149 من المرسوم الرئاسي رقم:15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ 16-09-2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.وتطبيقا للمادة 150 من المرسوم الرئاسي رقم:15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ 16-09-2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة من جانب واحد، عندما يكون مبررا بسبب المصلحة العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد.

- زيادة على الفسخ من جانب واحد، المذكور في المادتين 149و 150 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة ، عندما يكون مبررا بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد، حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض، طبقا للمادة 151 من المرسوم الرئاسي رقم:15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ 16-09-2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العاملا يمكن الإعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية للضمان و المتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعامل المتعاقد معها، و زيادة على ذلك، يتحمل هذا الأخير التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.و في حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ بإتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة و الأشغال الباقي تنفيذها و كذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة طبقا للمادة 152 من المرسوم الرئاسي رقم:15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ 16-09-2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

المادة 36: استرجاع المواد والعتاد في حالة الفسخ (المادة 126 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- فيأي حالة من حالات الفسخ لا يرغ مصاحب المشروع شراء الأشياء التيلا دخل لها بإنجاز المشروع وعموما منجزات الأعمال الغير كاملة والعتاد المصنوع خصيصا لإنجاز الأشغال...إلخ إلى ان من الممكن إنهاء الأشغال المنطلقة في الإنجاز إذا كان الفسخ تعاقديا.

المادة 37: الأضرار الملحقة بالطرق العمومية (المادة 61-62 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- لا يمكن للمقاول أن يتخذ كأسباب للاجتناب و التهرب من مسئوليته التعاقدية لإقامة احتجاجات لمتطلبات الأشغال الناجمة عن إنكار معرفة مكان الورشة  و  صعوبات  الإنجاز.

- الاستعمال العادي للأماكن و الخدمات العمومية  و خاصة  وجود  و صيانة  الأنابيب  و الكوابل أي  كانت  نوعيتهم  مع الورشات اللازمة  للتنقل و تحويل هذه المنجزات.

- لا يمكن للمقاول  تدمير أو تفصيل  الأنابيب و الكوابل  قبل أن  يؤكد  استخبار أولي ماذا ارتباطهم  بالمنشآت  المنظمة  المرتدية  خصية  امتلاك أو نفع عام.

- أي تلف أو ضرر يتطلب من المقاول إصلاحه وإعادة الشيء إلى ما كان عليه من قبل.

- إنجاز أشغال أخرى على المشروع مسندة إلى مقاولين آخرين.

- لا يعوض المقاول في حالة إتلاف أو ضياع  أو  خسارة  ناجمة  عن  سوء  استعمال  أو  عدم  تنبوء  أو  عدم  توفير  الوسائل.

المــادة 38: حالات القوة القاهرة (المادة 110-111-112 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- على المقاول اتخاذ على عاتقه التدبيرات اللازمة لحفاظ تمويناته و عتاده و منشآت وراشاته  لكي لا تتلف أو تنقل نتيجة  زوابع فيضانات، اضطرابات  بحرية، إنزلاقات ترابية، زلازل  أو  أي  إطراب جوي.

- الإجراءات  المذكورة  سابقا  في  هذه  المادة  لا تؤخذ  بعين  الاعتبار  في  حالة  ما  إذا  كانت  قوة  قاهرة  أعلنت  كتابيا  من  المقاول  إلى  صاحب  المشروع  في  مدة  أقصاها  عشرة (10) أيام من وقوع  الحادث غير أن لا يمنح  أي  شئ  بلا  موافقة  صاحب  المشروع. بعد عشرة(10) أيام لا يقبل أي طلب.

- تحتسب  الزلازل  كقوة  قاهرة  إلا  في  حالة  ما  إذا  تجاوزت  حدتها  ثمانية  (08)  درجات على  سلم  مركالي.

المادة 39: ترتيب الورشة(المادة 175  إلى 177  من الأمر 07/ 95 و المادة 23-24 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- على المقاول إبرام ضمان يتكفل مسؤوليته اتجاه الآخرين في حالة وقوع حوادث أو إلحاق أضرار بهم من جراء تسيير أو طريقة إنجاز الأشغال.

- في أي حالة يبقى المقاول المسؤول الوحيد عن ذلك.

- على  المقاول  أداء  واجباته  الضمانية  المنجزة  عن  مسئوليته  المهنية  قبل  فتح  الورشة.

- يجب أن يكون الضمان كافي اتجاه صاحب المشروع أو الآخرين.

المادة  40: برنامج تنفيذ الأشغال(المادة 28-29 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- على  مقاول  الأشغال  الكبرى  إعلام  رئيس  البلدية  بفتح  الورشة

- على  المقاول  الانطلاق  في  الأشغال  خلال  المدة  المحددة  في  الأمر  بالخدمة.

- على  المقاول  تسليم  إلى  صاحب  التوجيه  برنامج  الإنجاز  و  الوسائل  المادية  و البشرية  و  العتاد

في مدة أقصاها  ثمانية  أيام  ابتداء  من  الأمر  بالخدمة.

- يمتلك صاحب التوجيه حق  تغيير  البرنامج  المقدم  لجعله  مطابقا  لمدة الإنجاز  المنصوص  عليها  في  التعاقد .

- في  أي  وقت  يلاحظ  فيه  تأخر  بالمقارنة  مع  البرنامج  يجب  على  المقاول  تبرير  ذلك  و  توضيح  الإجراءات  المتخذة  من  طرفه  لإلغاء  المنجزات  السلبية .

- الشروطالخاصة في هذا الدفتر تعتبر أعباء لازمة للمقاول و تنفي له حق التعويضات في حالة عدم احترامهاعلى المقاول الاستجابة لأوامر الخدمة المنبثقة عن صاحب التوجيه.

- على المقاول الامتثال إلىالتغييرات المنبثقة عن صاحب التوجيه أثناء سير الأشغال.

- على المقاول الإطلاع على الوثائق والمخططات قبل انطلاق الأشغال و عليه في هذه الحالة  تنبيه  صاحب التوجيه  بالأخطاء  و  الإسقاطات وعدم  تطابق  الوثائق . يقتصر  هذا  التنبيه  على  النقائص  الظاهرة  لأصحاب  المهارات.

- في  حالة  ما  لم  يمتثل  المقاول  إلى  الترتيبات  المذكورة  آنفا  يبقى  المسؤول الوحيد  عن  العواقب المنجزة عن  ذلك.

تتمثل الالتزامات التي تفرض على المقاول، لوحده أو في تجمّع، ومناوليه، تلك المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية اليد العاملة وبالشروط المتعلقة بالعمل.

- في حالة تطور التشريع و/أو التنظيم حول حماية اليد العاملة والشروط المتعلقة بالعمل خلال تنفيذ الصفقة، سينتج عن التعديلات المحتملة المطلوبة من  طرف المصلحة المتعاقدة، قصد الامتثال للقواعد الجديدة، إعداد ملحق، مبرم بين أطراف الصفقة العمومية للأشغال.

- إذا نتج عن تطور التشريع و/أو التنظيم   حول حماية اليد العاملة والشروط المتعلقة بالعمل، أحكام انتقالية و/أو نظام استثنائي، وأن شروط تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال تتواجد في مجال تطبيقها يتعيّن على المقاول تطبيق هذه الأحكام الجديدة.

- يخطر  المقاول، لوحده أو في تجمع ، مناوليه بالالتزامات المذكورة في هذه المادة التي تطبق عليهم ويبقى مسؤولا على احترام هذه الالتزامات خلال كل مدة الصفقة العمومية للأشغال.

المادة 41:  تغيير في  حجم نوعية المصنوعات المختلفة

- للتغييرات المأمورة من صاحب التوجيه  أو  ناتجة  عن أحداث لا  دخل  فيها  لصاحب  التوجيه  و  التي  تغير  حجم نوعية  المصنوعات  بنسبة  تفوق بأكثر  أو  أقل من  خمسة  و  ثلاثون (35 %)  بالمائة   من الكميات  المتوقعة  في  المقايسة  التقديرية.

- بإمكان  المقاول  طلب  تعويضات  مبنية  على  الضرر الملحق  به  جراء  التغييرات تقارنا  بتوقعات  المشروع .يقدم  طلب  التعويضات  عند انتهاء  الأشغال.

- لا  يمكن  تعويض  المقاول  على  القيام  بإنجاز  مصنوعات  غير  منصوص  عليها  في  المقاييسالتقديرية  و الغير  مشار ( للذاكرة ) لأسعارها  في  الصفقة.

المادة 42: حضور المقاول  في  الورشة (المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- انطلاقا  من  تاريخ  انطلاق  الأشغال على  المقاول  أن  يعين  رئيس  ورشة  أو  مسؤول  ثابتا  في  الورشة ، ينوب  عنه  و يكون  هذا  النائب  مؤهلا  لتلق  التعليمات  من  صاحب  التوجيه  و  تتبعها  في  الميدان .

- على  المقاول  أن  يحضر  شخصيا  أو  يوكل  نائبا  مؤهلا  لزيارات  الورشة  .

- إذا  كان تأهيل  النائب  الموكل  غير  كافيا  بإمكان  صاحب  التوجيه  طلب تعويضه.

المادة  43: اختيار العمال و رؤساء الورشات  (المادة 13  من  دفتر الشروط الإدارية العامة)

- بإمكان  صاحب  التوجيه  استخلاف  عمال  المقاول  في  حالة  عدم  تطبيق  أوامره أو  عدم  التأهيل  أو  غش .

- يبقى المقاول المسؤول الوحيد في حالة المخالفات و النقائص و غش في التموين واستعمال مواد البناء الناتجة عن تصرف عماله.

- يفهم من  استعمال  كلمة  " غش  "  في  ميدان  أشغال  البناء  أي  تصرف  بسوء  نية  الذي  يرتكبه  المقاول  لخدع  صاحب  المشروع  أو  صاحب  التوجيه.

المادة 44: اليد العاملة(المادة  46 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- تختار اليد  العاملة المؤهلة  اللازمة  لإنجاز  الأشغال  من  طرف  المقاول  و تحت  مسؤوليته .

- تختار اليد العاملة المؤهلةحسب القوانين المعمول بها.

- علىالمقاول احترام القوانين الحالية أواللاحقة التي تخص العمل و الأجور في الجزائر.

المادة  45: نوعية و استخدام مواد البناء (المادة  56 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- تخضع مواد البناء  إلى  ما  تنص  عليه  هذا  الصفقة.

- يجب  أن  تكون  مواد  البناء  من  ارفع  ما  يمكن  في  النوعية  و  تستخدم  طبقا لقوانين  المهارة.

- لا  تستعمل  مواد  البناء  إلا  بعد  أن  يتحقق  منها  صاحب  التوجيه  و  يتقبلها .

- حتى الاستلام  النهائي ترفض هذه  المواد   إذا  كانت  نوعيتها  رديئة  أو   مفاجئة  و  إن  قبلت  من  صاحب  التوجيه فتعوض  على  عاتق  المقاول .

المادة 46: التعامل بين مختلف المقاولين (المادة 23 و 24  منمنالمرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- على المقاول معرفة الأماكن المخصصة للورشة وكذا وسائل الالتحاق بها ويبحث عن النظم الإدارية التي يخضع لها في الإنجاز.

- على المقاول احترام كل الأوامر و النظم المنبثقة عن الجهات المؤهلة.

- على مقاولة الأشغال  الكبرى إتخاد التدابير اللازمة  في تنسيق  الأشغال  و  تنظيم  الورشات  و حفظ  الصحة و أمن  العمال  وكذا  حفظ  أمان  ونقاء الورشة.

- من  التجهيزات  اللازم  إنجازها  نخص بالذكر:

- توظيب الورشة.

- إعداد مكتب الورشة التي تستعمل من طرف صاحب التوجيه أو صاحب المشروع و يكون هذا المكتبنظيفا و به مسخنة وهاتف و متصل بالشبكة الكهربائية.

- سياج الورشة:  يقيم السياج على  حدود الملكية حسب ما تظهره المخططات  و يحتوي على باب بالإمكان غلقه.

- لافتة الورشة:  يجب أن تكون ظاهرة و بها:

- مراجع  رخصة  البنــــاء.

- نوعية  المبنى.

- تاريخ انطلاق الأشغال.

- تاريخ انتهاء الأشغال.

- اسم  صاحب  التوجيه.

- اسم  صاحب  المشروع.

- اسم  المقاولة.

- توزع المصاريف بعد تصحيحها على مقاولين هذه الورشة نسبة إلى قيمةصفقة كل مقاولة.

- يتتبع  كل  مقاول  له  مهمة  في  المشروع، كل  النشاطات،  ينسق  عمله  مع  المقاولين  الآخرين، يحدد  الأشغال  التي  يكون  العمل  عليها  مشترك،  يستطلع  مسبقا على  كل  ما  يهم الإنجاز و يوضح  للمقاولين الآخرين التوجيهات  اللازمة للإنجاز و  يتأكد  من  تنفيذها،  في  حالة  جدل  أو  مخاصمة  يتوجه  إلى  صاحب  التوجيه.

المادة 47:تأجيل الأشغال (المادة 114 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- عندما  يأمر  صاحب  المشروع  بتأجيل  الأشغال  لمدة  تفوق  السنة  قبل  أو  بعد  انطلاقها  بإمكان  المقاول  فسخ  العقد إذا  طلب  الفسخ  كتابيا  بغض  النظر  عن  التعويضات  التي بالإمكان  أن تمنح  له في الحالتين  إذا  ما  تطلب الأمرذلك

- لا يأخذ بعين الاعتبار طلبه إنلم يكون مقدما في الأربعة ( 04 ) أشهر التي تليتبليغه بأمرالخدمة الناصعلى تأجيل الأشغال.

المادة  48: تتبع  ومراقبة  الأشغال (القرار الوزاري المشترك لأبريل  1988)

- المهمة الأساسية للتتبع والمراقبة هي التأكد أن الإنجاز يتم طبقا للمخططات و بياناتها الإنجاز.

- عند  فتح  التنقيبات  مهمة  المراقبة  هي  التأكد  من  تطابق  طبقات  التربة  حسب  العمق  مع  توقعات  تقرير  تحاليل  التربة.

- تتم المراقبة بزيارات غير سابقة الإنذار أو مبرمجة.

- عند إنجاز مختلف أجزاء المبنى تكون مهمة المراقبة التأكد من مطابقة التسليح و القولبة و التجهيزات التقنية للمخططات.

- لا يسمح للمقاول وضع الخرسانة لأجزاء المسلحة من المبنى إلا بعد معاينة التسليح من طرف صاحب التوجيه.

المادة 49: محاضر اجتماعات الورشة

- عند زيارةالورشة يدون

- صاحب التوجيه محضرا ينصهذا المحضر على كل الملاحظات والتوجيهات التي تعطى إلى المقاول.

- للغرض المذكور سابقا يكون دفتر الورشة موجود على الدوام على مستوى الورشة.

- عند غياب المقاول عن الورشة تعتبر القرارات المتخذة عند الزيارات مقبولة من طرف المقاول.

المادة 50: نقائص و علة المبنى (المادة 66 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- عند ظن صاحب التوجيه بنقائص أو علل بالمبنى في استطاعته أن يأمر بأمر خدمةتكسير الجهة المعتبرة كذلك.

- عند امتناع المقاول بالقيام بالعملية يقوم صاحب التوجيه بالعملية بحضور المقاول أوبعد استدعائه.

- تؤخذ مصاريف العملية على عاتق المقاول إذا كانت النقائص أوالعلل مؤكدة.

- يكفي أن تؤكد النقائص أو العلل مرة واحدة ليسند للمقاول مصاريف التهدم و إعادة  بناء ما هدم من المبنى سواء كانت  ملاحظة النقائص من قبل أو من  بعد.

- يعني  بالنقائص و العلل  كل ما يخلّ بالمبنى من ناحية  الشكل و النوعية  و المظهر و المتانة  و النفعية....الخ.

المادة 51: حجم و ترتيب المواد و المصنوعات

لا يجوز أي تغيير على المبنى يؤخذ أحاديا من طرف المقاول.

- بأمر من صاحب التوجيه يضطر المقاول إلى تعويض المواد و إعادة المصنوعات التي تكون المبنى و التي غير مطابقة لدفتر الشروط الخاصة أو أوامر الخدمة أو الملف التقني للإنجاز.

- من الممكن البقاء على التغييرات المتخذة من طرف المقاول في حالة ما اعتبر صاحب المشروع هذه التغييرات المتخذة من طرف المقاول أحاديا غير مخالفة لنظم المهارة و أصول المهنة و الذوق السليم.

- في الحالة المذكورة سابقا لا يمكن المقاول بمطالبة برفع أسعاره باعتبارأحجام أقوى أو قيماتأكثر ارتفاعا من التي تنص عليها الصفقة. في  هذه  الحالة  يؤسس  تحديد  الكمية  على  أسس الأحجام  المقدمة  من  طرف  الدراسة و  إن  كان  العكس من ذلك  أي الأحجام  أصغر أو  القيمان  أقل  تخفض  مناسبتا  في  التحديد  الكميات  و الأسعار.

- التبديلات المطلوبة من طرف المقاول و لموافق عنها من صاحب التوجيه لا تتطلب ارتفاع الأسعار إذا كانت الأحجام  و القيمات أقوى.

- في حالة ما أعدت الدراسات للمشروع  و هو في طورالإنجاز و مكنت هذه  من تخفيض في أحجام  المصنوعات أوالتقليل  في  قيمة  مواد البناء أو الاثنان  في آن واحد تخفض الأسعار و تتضاءل الكميات  بالمناسبة.

المادة 52: الأشياء المعثور عليها أثناء التنقيب (المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- تحتفظ الدولة بحقوقها على المواد التي يعثرعليها أثناء الحفر أو التهدم.

- تحتفظ أيضا الدولة بحقوقها على الأشياء أي كانت نوعيتها و بالأخص أشياء التراث الممكن وجودها وعلى المقاول إعلامصاحب المشروع في الحين.

- على المقاول أن يعلم عماله باحتفاظ الدولة بحقوقها.

المادة 53: نزع العتاد و مواد البناء الغير مستعملة (المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- على المقاول نزع المواد والعتاد و تنظيف و إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه تماشيا و تقدم الأشغالو على عاتقه.

- يمتثل المقاول إلى أوامر صاحبالمشروع في الإنجاز و إخلاء الأماكن و تنظيف الورشة و إعادة الأماكن على ما كانت عليه

- في حالة عدم  الامتثال  إلى  تنفيذ  العملية  جزئيا  أو  كليا  و  في  حدود  الشروط  المتفق  عليها  و  بعد  إعذار  المقاولة  ينقل   العتاد  و  مواد  البناء  و  تجهيزات الورشة  على  حسب  نوعيتها  إلى  الحضيرة  العمومية   أو  المفرغة  العمومية  على  حساب  المقاول  و  يتحمل  المقاول  المخاطر  و  الأضرار  التي  ينجر عن  ذلك. تحسبعقوبة مالية يومية قدرها خمسة ( 05 ) دنانيرللمتر المربع في اليوم و تحتسبالمدة من اليوم الذي تنقضي المدة المحددة لإخلاء الورشة إلى اليوم الذي تخلى فيه الورشة نهائيا.

المادة 54 :الاستلام (المادة 86 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية  )

عند الإنتهاء من تنفيذ موضوع الصفقة العمومية ، يجب على المتعامل المتعاقد إعلام المصلحة المتعاقدة كتابيا بتاريخ إنتهائها .

يتم الشروع في الإستلام  المؤقت و/أو النهائي .

المادة 55:الاستلام المؤقت(المادة 148 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العاموالمواد91-92-93-94  من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

أولا : تعريف الإستلام

يُقصد بالاستلام، الإجراء القانوني الذي تتأكد من خلاله المصلحة المتعاقدة بأن تنفيذ الخدمات مطابق لمختلف أحكام الصفقة العمومية للأشغال والمتضمنة في مختلف الوثائق المشكلة لها وبشكل أكثر عموما للقواعد الفنية. تُعرف القواعد الفنية على أنها التقنية المناسبة للإنجاز. هذه التقنية يجب أن يحوزها كافة المهنيين في وقت تجسيد الإنجاز. يمكن للاستلام أن يكون جزئيا في حالة استيفاء جملة من الشروط. مهما يكن من أمر، يعد إعلان الاستلام من التزامات المصلحة المتعاقدة وإذا كانت الأشغال منتهية يحق للمقاول الاستلام. يلتزم صاحب الاستشارة الفنية تقديم الاستشارة تحت طائلة إثارة مسؤوليته التعاقدية الخاصة.

ثانيا : العمليات التي تسبق الإستلام

يتعين على المقاول عند انتهاء الخدمات موضوع الصفقة، إعلام المصلحة المتعاقدة بموجب إشعار مكتوب بالانتهاء وبالتاريخ المقرر لاستلام المنشآت بعشرة(10) أيام من تاريخ إستلام الإشعار المذكور أعلاه  ، عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال. يشرع صاحب الاستشارة الفنية بعد استدعاء المقاول، بحضور المراقب التقني ومسؤولي مختلف الشبكات، في العمليات التي تسبق استلام المنشآت، عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال عند التاريخ المبين في الإشعار بالانتهاء المذكور أعلاه.

في حال ما إذا لم يقم صاحب الاستشارة الفنية بإيقاف إجراء العمليات المسبقة المذكورة أعلاه عند التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، يعلم المقاول المصلحة المتعاقدة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. 	تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ إجراء العمليات المسبقة للاستلام في حد أقصاه الثلاثون (30) يوما التي تلي استلام الرسالة الموجهة من طرف المقاول.

يبلغ التاريخ الجديد المحدد من طرف المصلحة المتعاقدة لصاحب الاستشارة الفنية والمقاول. في نفس الإطار، يُبلغون بأنه وخلال التاريخ الجديد لإجراء العمليات المسبقة للاستلام، تكون المصلحة المتعاقدة حاضرة أو ممثلة قانونا ويساعدها، عند الحاجة، خبير حتى يتسنى، عند الاقتضاء، استكمال العمليات المسبقة لاستلام الالتزام، حتى في حالات:

- عدم حضور أو تمثيل صاحب الاستشارة الفنية الذي اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستدعائه إلى التاريخ الجديد المحدد لإجراء العمليات المسبقة للاستلام ويكون هذا الغياب محل إعداد معاينة،

- رفض صاحب الاستشارة الفنية الحاضر أو الممثل قانونا الشروع في العمليات المسبقة للاستلام. ينبغي أن يكون هذا الرفض محل إعداد معاينة.

في حالة عدم تحديد المصلحة المتعاقدة لتاريخ جديد، يعد استلام الأشغال مكتسبا بانتهاء الأجل المذكور  أعلاه في المادة2.2.92 .

تتضمن العمليات المسبقة لقرار الاستلام، عند الحاجة :

– معرفة المنشآت و/أو عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال المنفذة،

– الاختبارات المحتملة المنصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال،

– المعاينة المحتملة لعدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها بالصفقة العمومية للأشغال،

– التأكد من مطابقة شروط تركيب التجهيزات، في إطار خدمات الأشغال، ومواصفات الموردين واشتراط ضمانهم،

– المعاينة المحتملة للعيوب أو المخالفات،

– معاينة سحب عتاد الورشة وإعادة تأهيل الأرضيات والأماكن،

– المعاينات المتعلقة بإتمام الأشغال.

تكون العمليات المسبقة للاستلام المشار إليها سابقا محل محضر، يحرر في الجلسة ذاتها من طرف صاحب  الاستشارة الفنية.

يتم توقيع المحضر المحرر في الجلسة ذاتها حضوريا من طرف المصلحة المتعاقدة أو ممثلها وصاحب الاستشارة الفنية والمقاول.

إذا رفض المقاول توقيع المحضر، يترتب عن هذا الرفض معاينة على المحضر.

تسلّم إلى المقاول نسخة من المحضر.

يعلم صاحب الاستشارة الفنية على أساس اقتراحاته للمصلحة المتعاقدة خلال مدة الخمسة(05) أيام الموالية لتاريخ المحضر، المقاول بالإجراءات المتخذة في العمليات المسبقة

للاستلام، وتتضمن ما يأتي :

–عدم استلام” المنشآت، عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال.

–الاستلام بتحفظ “ المنشآت و/أو عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال والتحفظات التي اقترح صاحب الاستشارة الفنية إخضاعها للاستلام.

–الاستلام بدون تحفظات” المنشآت، عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال.

إذا لم يحترم صاحب الاستشارة الفنية الأجل المبيّن في المادة السابقة، يرسل المقاول نموذجا من المحضر للمصلحة المتعاقدة لتمكينه من إعلان استلام الأشغال، عند الاقتضاء.

في حالة تطبيق الفقرة 3.2 من المادة 92 يعد المحضر  وتوقّع عليه المصلحة  المتعاقدة التي تبلغه  لصاحب الاستشارة الفنية، وترسل نسخة إلى المقاول..

تحدد مدة العمليات المسبقة للاستلام في دفتر الشروط والصفقة العمومية للأشغال.

مهما يكن من أمر، يجب أن لا تكون   العمليات المسبقة الاستلام في أي حالة من الأحوال ، محل خلط مع الإعلان عن الاستلام ذاته.

ثالثا : الإستلام الفعلي

النظر لمحضر العمليات المسبقة للاستلام واقتراحات صاحب الاستشارة الفنية، يجب على المصلحة المتعاقدة اتخاذ قرار :

– إعلان الاستلام،

– عدم الإعلان عن الاستلام،

– إعلان الاستلام بتحفظ.

إذا قررت المصلحة المتعاقدة إعلان الاستلام، يتعين عليها إخطار المقاول وتحديد تاريخ الاستلام. يتم تبليغ هذا القرار للمقاول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال، خلالثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إعداد المحضر المنصوص عليه في المادة 4.92 أعلاه. يتم مباشرة استلام الصفقة.

يتم الاستلام عند موعد تاريخ التوقيع على محضر لاستلام الأشغال من قبل الأطراف المتعاقدة.

في حالة ما إذ أن بعض الاختبارات، على النحو المنصوص عليه في سياق العمليات المسبقة للاستلام، موضوع المادة 3.92 أعلاه ، يجب تنفيذها بعد فترة محددة من وضع المنشآت أو عناصر المنشأة أو خدمات الأشغال حيز الخدمة في فترات معينة من السنة. لا يمكن الإعلان عن الاستلام إلاّ بتحفظ حول نجاعة هذه الاختبارات، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الوثائق الخاصة بالصفقة.

إذا لم تنفذ هذه الاختبارات، خلال مدة الضمان، وبموجب الشروط المذكورة في المادتين 97 و 98  أدناه، يتم تأجيل الاستلام.

يجب أن يسبق أي حيازة للأشغال ولعناصر الأشغال ولخدمات الأشغال من قبل المصلحة المتعاقدة استلامها.

غير أنه، إذا كانت المصلحة المتعاقدة تتوقع  الحيازة، فقد يتم ذلك قبل الاستلام، مع مراعاة الإعداد المسبق لجرد حضوري.

رابعا : أحكام مشتركة للإستلامات

في حالة صفقات عمومية للأشغال يتضمن مدة الضمان   بمفهوم المادة 1.96  أدناه، يتم الإعلان عن إجراء استلام الصفقة على مرحلتين، الاستلام المؤقت والاستلام النهائي.

عندما يتم تحديد أجل تنفيذ جزئي في الصفقة العمومية منفصلا في إطار أجل التنفيذ الإجمالي، يمكن توقّع الاستلام المؤقت الجزئي للخدمات الموافقة للشروط المذكورة أعلاه.

في جميع الأحوال، يكون الحساب العام فريدًا لجميع الأشغال، ولتبليغ القرار الأخير للاستلام الجزئي، يمتد إلى الأجل المنصوص عليه في المادة 6.76 أعلاه.

المادة 56: الاستلام النهائي(المادة 148 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العاموالمادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

- يتم الاستلام النهائي عند انقضاء مهلة الضمان و تقدر هذه المهلة بسنة (12 شهرا) ابتداء من اليوم الموالي للاستلام المؤقت.

- المقاول مسؤول على  كل  ما يحدث  للمبنى  و أجزائه  و  مطالب  بصيانة  المبنى  و أجزائه.

المادة 57: تصفية عامة و نهائية للحسابات (المادة 76 و 77  من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

بعد اتمام الأشغال، يعد مشروع كشف الحساب النهائي بمعية مشروع الحساب المؤقت الشهري المتعلق بالشهر الأخير لتنفيذ الخدمات.

عندما يتجاوز أجل تنفيذ الأشغال ثمانية عشر(18) شهرا ، وبعد إتمام الأشغال، يعد كذلك آخر حساب سنوي لأشغال المؤسسة، بمفهوم أحكام المادة ٧٥ أعلاه.

يقوم مشروع كشف الحساب النهائي بمعاينة القيمة الإجمالية للمبالغ التي يطالب بها المقاول، بعد تنفيذ  الصفقة في مجمله ، و يتم تقييمها مع مراعاة الخدمات المنجزة فعليا.

يعد مشروع كشف الحساب النهائي انطلاقا من  الأسعار الأصلية للصفقة، وحسب الشروط نفسها وكذا الحسابات المؤقتة الشهرية المح ددة في المادة 74 أعلاه والحسابات السنوية لأشغال المؤسسة المحددة في المادة 75 أعلاه، حسب الحالة

يشمل مشروع الحساب النهائي نفس الأجزاء التي يتضمنها الحساب الشهري المؤقت، باستثناء التموينات والعناصر الأخرى التي لها أثر مالي، كما هو محدد في المادة 74.3 .

يرفق مشروع الحساب النهائي بالعناصر والوثائق المذكورة في المادة 74.6، في حالة إذا لم يتم تقديمها من قبل .

يرسل المقاول مشروع الحساب النهائي الخاص به إلى صاحب الاستشارة الفنية، بكل الوسائل التي تسمح بتحديد موعد مؤكد، في أجل خمسة وأربعين(45) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار استلام الأشغال ، كما هو منصوص عليه في المادة93.2   أدناه أو في حالة عدم وجود

محل هذا التبليغ، عند نهاية أحد الآجال المحددة بثلاثين (30) يوما والمحددة في المادتين 2.2.92 و 2.93 أدناه

في حالة ما إذا تأخر المقاول في إرسال مشروع كشف الحساب النهائي، وبعد إعذار دون استجابة، يعد صاحب الاستشارة الفنية تلقائيا الحساب النهائي على نفقة المقاول. ويبلّغ هذا الحساب إلى المقاول، مع الحساب العام كما هو محدد في المادة 77 أدناه.

المقاول ملزم بالبيانات الواردة في مشروع الحساب النهائي وفي هذا الإطار، يجب على المقاول تلخيص التحفظات الصادرة عنه والتي لم يتم رفعها، وإلاّ تعتبر باطلة

يوافق أو يعدل صاحب الاستشارة الفنية مشروع الحساب النهائي المعد من قبل المقاول. ويعتبر المشروع المقبول أو المعدل، حسابا ختاميا.

في حالة تعديل مشروع الحساب النهائي، يتم الدفع على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من طرف صاحب الاستشارة الفنية.

- الحساب العام و النهائي بإختصار :

يعتبر الحساب العام والنهائي وثيقة توافقية، تهدف في آن واحد إلى اقفال التنفيذ القانوني والمالي للصفقة العمومية للأشغال ووضع حدا لكل الاعتراضات.

يهدف  الحساب العام و النهائي، إلى تقليص كل معايير التنفيذ المالي للصفقة، وجعلها معطى بسيطا “رصيد حساب”، الذي يحل محل جميع المطالبات والحقوق و الإلتزانات الوسيطية التي كان يمكن أن تطالب بها  الأطراف، من حيث العقوبات المالية وفوائد التأخير وتغير

الأسعار و تعديل قوائم الأشغال . و يتم  الحصول على هذه النتيجة بعد إجراء تنظيم الاقتراحات والتبادلات المتتالية بين مختلف الأطراف الفعالة.

يبدأ الحساب العام والنهائي بإعداد مشروع الحساب النهائي الذي يلزم المقاول، لاسيما فيما يخص الأشغال  المنفذة ويصبح حسابا عاما يلزم المصلحة المتعاقدة. يصبح الحساب العام نهائيا بمجرد موافقة المقاول عليه، وبذلك يبرم اتفاق بين الأطراف بصورة قاطعة، هذا ما يعطي للحساب العام و النهائي طابعا غير قابل للمس ،ويضع حدّا لأي اعتراض.

- الكيفيات المتعلقة بتشكيل الحساب العام و النهائي :

يتولى صاحب الإستشارة الفنية، إعداد مشروع الحساب العام يتكون مما يأتي :

– الحساب النهائي المعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه.

– كشف رصيد الحساب، المعد إنطلاقا من الحساب النهائي والحساب الشهري المؤقت الأخير، حسب الشروط المحددة في المادتين 68 و 74 أعلاه أو ، عند الاقتضاء، من الحساب السنوي المؤقت لأشغال المؤسسة، حسب الشروط المحددة في المادة 76.1.1 أعلاه.

– ملخص للدفعات على الحسابات الشهرية ورصيد الحساب. يعادل مبلغ مشروع الحساب العام نتائج هذا الملخص الأخير

يوقع مشروع الحساب العام من  قبل المصلحة المتعاقدة ويصبح الحساب العام .

يتعين على المصلحة المتعاقدة تبليغ الحساب العام للمقاول، في حدود أربعين (40) يوما بعد تاريخ تسليم المقاول لمشروع الحساب النهائي لصاحب الاستشارة الفنية.

فيما يتعلق بالصفقات العمومية للأشغال التي تحتوي على بند تغير الأسعار، يعد الحساب العام أخذا بعين الاعتبار الأرقام الاستدلالية المرجعية التي تسمح بمراجعة رصيد الحساب، المنشور بتاريخ إعداد الحساب العام.

في حالة عدم نشر الأرقام الاستدلالية في تاريخ  إعداد الحساب العام، تعد وتدفع مراجعة رصيد الحساب في تاريخ نشر هذه الأرقام الاستدلالية، وهذا حتى بعد الاستلام النهائي.

ابتداء من تاريخ قبول المقاول للحساب العام، حسب الكيفيات المحددة في المادة 9.77 أدناه، تصبح هذه الوثيقة الحساب العام والنهائي وتعطي الحق في دفع رصيد الحساب.

يحيل المقاول للمصلحة المتعاقدة مع إرسال نسخة لصاحب الاستشارة الفنية، الحساب العام موقعا عليه، بتحفظ أو دون ذلك، أو يقدم المبررات التي أدت إلى عدم التوقيع عليه، في أجل خمسة وأربعين(45) يوماً، ابتداء من تاريخ تبليغ الحساب العام.

إذا وقّع المقاول الحساب العام دون تحفظ، يصبح  حسابا عاما ونهائيا للصفقة العمومية للأشغال، ويختم الاتفاق بين الأطراف، مما يمنح له طابعا غير قابل للمس،ومن ثم وضع حد لأي اعتراض.

في حالة وجود اعتراض على قيمة المبالغ المستحقة، تقوم المصلحة المتعاقدة بتسوية المبالغ المقبولة في الحساب النهائي، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام تبليغ الحساب العام مرفقا بالتحفظات المبداة من طرف المقاول أو عند تاريخ استلام المبررات التي من أجلها رفض المقاول التوقيع عليه.

بعد حل الخلاف، تقوم المصلحة المتعاقدة بدفع  تكملة، تضاف إليها، عند الاقتضاء، فوائد التأخير ابتداء من تاريخ الطلب المقدم من طرف المقاول.

إذا كانت التحفظات جزئية، يعتبر المقاول ملزم  بالموافقة الضمنية على عناصر الحساب العام غير المتعلقة بتحفظاته.

يعتبر الحساب العام مقبولا من طرف المقاول  ويصبح الحساب العام والنهائي للصفقة العمومية للأشغال،

في حالة ما إذا :

– لم يقم المقاول بإحالة الحساب العام موقّعا، للمصلحة المتعاقدة، في الأجل المحدد في المادة 6.76

– قام المقاول بإحالة الحساب العام، في أجل خمسة وأربعين  (45) يوم يوما دون توقيع ودون تبرير رفضه التوقيع، ودون تقديم بالتفصيل المبررات لتحفظاته ودون تحديد،عند الاقتضاء، المبلغ الذي يطالب به.

ج – الكيفيات المتعلقة بتشكيل الحساب الجزئي و النهائي

عندما تستعمل المصلحة المتعاقدة، حق حيازة بعض المنشآت أو بعض عناصر المنشآت أو بعض أجزاء خدمات الأشغال، قبل الاتمام الكامل للأشغال، يجب أن يسبق هذه الحيازة، استلام مؤقت جزئي، والذي يتم على إثره اعداد حساب جزئي نهائي. وفي هذه الحالة، يتم الإعلان عن

الاستلام المؤقت الجزئي حسب الشروط المحددة في المواد

91 إلى 94 .

تتمثل الشروط المتعلقة بإعداد وقبول الحساب  الجزئي النهائي، هي تلك المطبقة على الحساب العام والنهائي الموضحة أعلاه.

يجب أن لا يؤثر اللجوء إلى حيازة بعض المنشآت أو بعض عناصر المنشآت أو بعض أجزاء خدمات الأشغال على السير العادي للأشغال المتبقية.

د – حالة الصفقات التي تتضمن عدة حصص :

يجب أن يكون لكل صفقة عمومية، حساب عام  ونهائي واحد. غير أنه يترتب عن تقسيم الصفقة العمومية للأشغال إلى حصص، وجوبا، إعداد حساب عام ونهائي والمعبر عنه لكل حصة، حتى ولو تم الإعلان عن الاستلام بصفة عامة لجميع الحصص.

في حالة الاستلام الكلي لجميع الحصص، تسلم المشاريع المتعلقة بالحساب العام لكل حصة في آن واحد، ويجب أن يترتب عن ذلك، ضمن الإجراء المحدد أعلاه، إعداد حسابات عامة ونهائية تساوي عدد الحصص.

هـ – حالة الصفقات ذات طلبات :

في حالة صفقات ذات طلبات قابلة لتجديد  الفترات، يعد حساب نهائي لجميع الخدمات المنجزة خلال كل فترة من هذه الفترات. وفي نهاية الفترة الأخيرة القابلة للتجديد، يتم إعداد حساب عام ونهائي حسب الشروط المحددة أعلاه.

و – حالة الصفقات ذات الأقساط الإشتراطية :

في حالة صفقات ذات الأقساط الاشتراطية، يعد حساب نهائي بالنسبة لمجمل الأشغال المنجزة بعنوان كل قسط مؤكد وكل قسط اشتراطي مؤكد. وفي نهاية القسط الاشتراطي الأخير والثابت، يتم اعداد حساب عام ونهائي ضمن الشروط المحددة أعلاه.

ز –حالات خاصة لإعادة النظر في الطابع غير قابل(DGD) للمس للحساب العام والنهائي:

يمكن، في بعض الحالات الخاصة، إعادة النظر في . الطابع غير القابل للمس كما هو محدد في المادة 3.77 أعلاه وهذا في انتظار التصحيح أو التصحيحات التي يمكن إجراؤها على الحساب المعني واستعادة طابع عدم المساس المطابق. تطبق هذه الوضعيات، في حالة :

– اتفاق مشترك، عند إعداد الحساب العام والنهائي بشكل مخالف،

– طلب مراجعة الحساب العام والنهائي المقدم من جانب واحد، بغرض تصحيح عند وجود خطأ أو إسقاط أو عرض غير دقيق،

– وجود مناورات تدليسية أو غش يؤدي إلى بطلان الحسابات.

ك  –أحكام مشتركة

لا يمكن اعتبار الحسابات الجزئية النهائية أو الحساب العام والنهائي صحيحة ونهائية، إلاّ بعد موافقة المصلحة المتعاقدة عليها.

مهما يكن من أمر، وعند وجود أي خلاف يندرج في  هذا الإطار، يتم تطبيق أحكام المادتين 116 و 117 أدناه.

المــادة 58: التسوية الودية النزاعات(المواد 87 و 88  من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و  المواد 153، 154 و 155 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العامو المواد 116-117-118 من المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال)

تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطارأحكام القانون الجزائري .

## تنشأ لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الوطنيين ، على مستوى كل وزارة و ولاية .

يجب على المصلحة المتعاقدة ، دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه ،أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي :

- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين ،

- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة ،

- الحصول على تسوية نهائية أسرع و بأقل تكلفة .

وفي حالة عدم إتفاق الطرفين،يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية  للنزاعات المختصة ، المنشأة بموجب أحكام المادة 154 أدناه لدراسته ، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 155 أدناه .

يجب على المصلحة المتعاقدة ان تدرج في دفتر الشروط ، اللجوء لإجراء التسوية الودية  للنزاعات هذا ، قبل كل مقاضاة أمام العدالة .

و يجب على اللجنة أن تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإيجاد حل ودي و منصف ، حسب الشروط المذكورة أعلاه ، للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات و المطروحة امامها .

يجب أن لا  يكون أعضاء اللجنة قد شاركو في إجراءات إبرام و مراقبة و تنفيذ الصفقة المعنية .

و يخضع لجوء المصالح المتعاقدة ، في إطار تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب ، إلى هيئة تحكيم دولية بناء على اقتراح من الوزير المعني ، للموافقة المسبقة أثناء اجتماع

تنشأ لدى كل وزير و مسؤول  هيئة عمومية و كل وال لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين .

لجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية ، تختص بدراسة نزاعات الولاية و البلديات و المؤسسات العمومية المحلية التابعة لها و المصالح غير الممركزة للدولة .

تتشكل اللجنة مما يأتي :

- ممثل عن الوالي ،  رئيسا ،

- ممثل عن المصلحة المتعاقدة ،

- ممثل عن المديرية التقنية للولاية المعنية بموضوع النزاع ،

- ممثل عن المحاسب العمومي المكلف .

يعين اعضاء اللجان المختارون نظرا لكفائتهم في الميدان المعني ، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي المعني .

و يمكن رئيس اللجنة أن يستعين ، على سبيل الإستشارة ، بكل كفاءة من شأنها توضيح أشغال اللجنة .

و يعين رئيس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنة .

توضع أمانة اللجنة لدى رئيس اللجنة .

يمكن المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة عرض النزاع على اللجنة .

يوجه الشاكي إلى أمانة اللجنة تقريرا مفصلا مرفقا بكل وثيقة ثبوتية برسالة موصى عليها مع وصل استلام . كما يمكنه إيداعه مقابل وصل استلام .

تدعى الجهة الشاكية من طرف رئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام ، لإعطاء رأيها في النزاع . و يجب عليها أن تبلغ رأيها لرئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام ، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ مراسلتها .

و تؤدي دراسة النزاع،في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ، إبتداءا من تاريخ جواب طرف الخصم ، لرأي مبرر.

يمكن اللجنة أن تستمع لطرفي النزاع و / أو تطلب منهما إبلاغها بكل معلومة أو وثيقة من شأنها توضيح أعمالها . و تؤخذ آراء اللجنة بأغلبية  أصوات أعضائها . و عند تعادل الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .

يبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع بإرسال موصى عليه مع وصل استلام . و ترسل نسخة من هذا الرأي إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادة 213 من هذا المرسوم .

و تبلغ المصلحة المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل المتعاقد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ، ابتداءا من تاريخ تبليغها برسالة موصى عليها مع وصل استلام . و تعلم اللجنة بذلك .

المــادة 59: التأمينات الإجبارية ( الأمر07/95 المؤرخ في 25/01/1995 الخاص بالضمانات)

- المتعامل المتعاقد ملزم بتقديم جميع الوثائق التأمينية سارية المفعول، مبررة من طرف الهيئات المختصة طبقا للنصوص المعمول بها

ابتداءا من تاريخ انطلاق الأشغال.

- على المتعامل المتعاقد أن يسجل عقود التأمين المناسبة للوقاية من الأخطار التالية:

- حوادثالمرور: يجب ضمان السلامة من الحوادث المتعلقة بالمرور التالية:

- السيارات و بعض الآلات المتعلقة الخاصة بالمتعامل المتعاقد.

- الأشخاص المنقولين و الآخرين.

- حوادث العمل: يجب تأمين عمال الورشة حسب النظم المعمول بها.

- المسؤولية المدنية: يجب التأمين ضد الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأشخاص المكلفين من المصلحة المتعاقدة ابتداءا من تاريخ الأمر

بالخدمة حتى الاستلام النهائي لها.

* وثائق التأمين:

- يجب على المتعامل المتعاقد أن يقدم نسخ من الوثائق التأمينية التعاقدية لتغطية الأخطاء المذكورة أعلاه ، قبل الإنطلاق في الأشغال.

- في حالة عدم تقديم هذه الوثائق التأمينية المذكورة سابقا، يخول للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بالتأمينات بنفسها و يكون على حساب المتعامل

المتعاقد، حيث تسترجع هذه المبالغ عن طريق الاقتطاعات من المبالغ المقدمة للحساب.

المــادة 60: مكافحة الفساد (المواد 88، 89، 90، 91، 92،93و 94 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)

- كل من يقوم بأفعال و مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،إما لنفسه

أو لكيان آخر مكافأة أو امتياز مهما كان طبيعته،  بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو

تنفيذه، من شانه أن يشكل سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المعني، ومن شأنه أيضا أن يكون سببا كافيا لإتخاد أي تدبير

ردعي آخر، يمكن أن يصل إلى حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية و فسخ الصفقة.

المــادة 61: أخطاء الريشة (المادة 84 من الأمر رقم58/75)

- أخطاء  الريشة " غلطات  الضرب  على  الآلة  الراقنة " لا  تفسد  صلاحية الصفقة ولكن يجب أن  تصلح .

المــادة 62: طابع الضريبة و تسجيلها

- تعفى  هذه الصفقة من  الطابع و التسجيل.

المــادة 63: الوثائق التعاقدية

- ينص  ما  يلي  عن  الوثائق  المدمجة  و المدرجة  في  هذه الصفقة:

- رسالـة العرض، التصريح بالاكتتاب، التصريح بالنزاهة، التصريح بالمناولة عند الإقتضاء.

- دفتر  الشروط  الخـاصة.

- جدول  الأسعار  بالوحدة.

- تفصيل كمي و تقديري.الكشف الوصفي.

المــادة 64: مفعـول هذه الصفقة (المـادة 106 من الأمـر 58/75)

- تكـون هـذه الوثيقة بمثابـة قانـون بيـن الطرفيـن المتعاقـدين.

المــادة 65: المـواد المستبدلة من دفتر الشروط الإدارية العامة (المادة 03 من القرار المؤرخ في 21/06/1964)

- المواد الغير مستعملة في هذا الدفتر للشروط الخاصة هي:

- المادة 43 المسمية "استرجاع  العتاد و  مواد  البناء   في  حالة  الفسخ "

- المادة  44  المسمية  " التسبيقات "

المــــادة 66:القوانين و النظم المستعملة في هذه الصفقة

- المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

- المرسوم التنفيذي رقم 21/219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.

- الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المكمل و المتضمن القانون المدني.

- القانون رقم 88/07 المؤرخ في 26/01/1982المحدد للمواصفات المطبقة فيما يتعلق بالنظافة و الأمن على مستوى ورشات الاشغال ووسط العمل.

- القانون رقم 90/11المؤرخ في 21/04/ 1990 المعدل و المكمل و المتضمنعلاقات العمل.

- القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18/08/ 1990 المعدل و المكمل، المتعلق بالسجل التجاري.

- الأمر رقم 95/07 المؤرخ في 25/01/1995 المعدل و المكمل المتعلق بالتأمينات.

- القانون رقم 01/19 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتسيير نفايات و مراقبتها و إزالتها .

- الأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 /07/2003 المعدل و المكمل المؤرخ في 25/06/2008 الخاص بالمنافسة.

- القانون رقم  03/10 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .

- القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23/06/2004 المعدل و المكمل ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

- القانون رقم 04/08 المؤرخ في 14/08/2004 المعدل و المكمل ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

- القانون رقم 04/19 المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل.

- القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم ،

- كل مادة مدونة على هدا دفتر الشروط و مخالفة للقانون تعد ملغية تلقائيا.

حرر  بـ  ......................  في  .......................

المقــاولة

(اسم الموقع و صفته و ختم المتعامل المتعاقد )

(.........................................)	*

*: يجب ملأ الفراغ بعبارة قرئ و قبل بخط اليد

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ولاية جيجل

مديرية التكوين التعليم المهنيين

مذكرة تقنية تبريرية

1/ تحدید المصلحة المتعاقدة و موضوع المشروع:

تعیین المصلحة المتعاقدة:  مديرية التكوين و التعليم المهنيين  لولاية جيجل

المشروع : متابعة و إنجاز 27 مسكن غير قابل للتنازل للتكوين المهني

حسب الحصص التالية :

الحصــــة 01 : إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة .

الحصــــة 02 : إنجاز 09 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

الحصــــة 04 : إنجاز 08 سكنات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

تستعمل المذكرة التقنية التبريرية لتثمين معيار القيمة التقنية المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .

و لكي يتسنى للمصلحة المتعاقدة تقييم عرضكم التقني لا بذ على المتعاهدين المشاركين في طلب العروض ملأ هذه الإستمارة بدقة متناهية ، لأن الوثائق و البيانات التى تحتويها المذكرة التقنية التبريرية  تكون محل إستكمال الوثائق الناقصة المطلوبة في العرض في أجل أقصاه عشرة (10) أيام إبتداء من تاريخ فتح الأظرفة .

كما أن المتعاهدين المعنيون بإستكمال عروضهم في حالة ما إذا رفضوا إستكمال عروضهم بدون سبب مبرر فيكونون محل إقصاء مؤقت و تلقائي لمدة ستة (06) أشهر على مستوى المصلحة المتعاقدة طبقا لأحكام المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام  ، و كذا المادة 04 و 05  من القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2015 و المحدد لكيفات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية .

- طبيعة نشاط المتعامل  : يصرح المتعاهد بأن يملك شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين  حسب درجة مع تاريخ إنتهاء صلاحية الشهادة حسب الجدول المرفق أدناه :

| طبيعة نشاط المتعامل | درجة شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين | تاريخ نهاية صلاحية الشهادة |
| --- | --- | --- |
| شهادة تأهيل و تصنيف المهني درجة | .................... | .................... |

ب- شهادات حسن الإنجاز : يصرح المتعاهد بأنه يملك شهدات حسن الإنجاز المتناسبة مع طبيعة المشروع مع تبيان طبيعة شهادة حسن الإنجاز التي تحمل عبارة مستلمة نهائيا أو لا تحمل هاته العبارة  و كذا محاضر الإستلام النهائي حسب الجدول المرفق أدناه :

| عدد شهادات حسن الإنجاز المتلائمة مع طبيعة المشروع و التي تحمل عبارة مستلمة نهائيا | عدد شهادات حسن الإنجاز المتلائمة مع طبيعة المشروع و التي لا تحمل عبارة مستلمة نهائيا | عدد محاضر الإستلام النهائي لشهادات حسن الإنجاز التى لا تحمل عبارة مستلمة نهائيا و المتلائمة مع طبيعة المشروع |
| --- | --- | --- |
| .................... | .................... | .................... |

ب- المراجع المالية : يصرح المتعاهد بأنه يملك المراجع المالية و المبينة في الجدول المرفق أدناه :

| السنة | رقم الأعمال المحقق (بالأرقام) | النتيجة (بالأرقام) |
| --- | --- | --- |
| 2020 | ........................................ | ........................................ |
| 2021 | ........................................ | ........................................ |
| 2022 | ........................................ | ........................................ |

ج- الوسائل المادية : يصرح المتعاهد بأنه يملك الوسائل المادية المتناسبة مع طبيعة المشروع و المسخرة لإنجاز المشروع حسب الجدول المرفق أدناه:

| الوسائل المادية | رقم شهادة التأمين لخلاطة الإسمنت | إسم خلاطة الإسمنت | رقم تسجيل البطاقة الرمادية لخلاطة الإسمنت |
| --- | --- | --- | --- |
| خلاطات الاسمنت | .................................... | .................................... | .................................... |
|  | .................................... | .................................... | .................................... |

| الشاحنات | رقم شهادة التأمين للشاحنة | إسم الشاحنة | رقم تسجيل البطاقة الرمادية/ وصل إيداع ساري المفعول للشاحنة |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ..................................................... | ..................................................... | ..................................................... |
|  | ..................................................... | ..................................................... | ..................................................... |
|  | ..................................................... | ..................................................... | ..................................................... |
|  | ..................................................... | ..................................................... | ..................................................... |
|  | ..................................................... | ..................................................... | ..................................................... |

| Pelle mécanique ou , poclain Rétro chargeur |  | رقم شهادة التأمين |  | إسم الحفر و التسوية |  | رقم تسجيل البطاقة الرمادية/ وصل إيداع ساري المفعول لعتاد الحفر و التسوية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ..................................................... |  | ..................................................... |  | ..................................................... |
|  |  | ..................................................... |  | ..................................................... |  | ..................................................... |
| رافعة (grue) | رقم شهادة التأمين |  | إسم الرافعة |  | رقم تسجيل البطاقة الرمادية/ وصل إيداع ساري المفعول لعتاد الحفر و التسوية |  |
|  | ..................................................... |  | ..................................................... |  | ..................................................... |  |
|  | ..................................................... |  | ..................................................... |  | ..................................................... |  |

د- الوسائل البشرية : يصرح المتعاهد بأنه يملك الوسائل البشرية المتناسبة مع طبيعة المشروع و المسخرة لإنجاز المشروع حسب الجدول المرفق أدناه :

التصريح لدى CNAS جماعية :

| شهادة CNAS جماعية | العدد الإجمالي للعمال المصرح بهم | تاريخ نهاية صلاحية شهادة CNAS |
| --- | --- | --- |
|  | .................... | .................... |

الإطارات:

| مهندس، مهندس معماري أو ماستر02 رئيس المشروع | الإسم و اللقب | الشهادة | التخصص | تاريخ الحصول على الشهادة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .................... | .................... | .................... | .................... |
|  | .................... | .................... | .................... | .................... |

| ليسانس أكاديمي، ماستر 01 ، تقني ،تقني سامي، متار محقق أو DEUA | الإسم و اللقب | الشهادة | التخصص | تاريخ الحصول على الشهادة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .................... | .................... | .................... | .................... |
|  | .................... | .................... | .................... | .................... |

| عدد شهادات الإنتساب لدى CNAS أقل من 03 أشهر فردية بالنسبة للإطارات | .................... |
| --- | --- |

العمال:

| العمال | عدد العمال | عدد شهادات الإنتساب لدى CNAS أقل من 03 أشهر فردية |
| --- | --- | --- |
|  | .................... | .................... |

حرربـ.............................................في.............................................

ختم و  إمضاء المتعاهد

ملاحظات هامة :

- یجب ملء كل الخانات المناسبة.

- في حالة التحصیص ،یجب ملء كل الخانات المناسبة.

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ولاية جيجل

مديرية التكوين و التعليم المهنيين

تعهد بخصوص الوسائل البشرية و المادية

يتعهد العارض بأن تكون الوسائل المادية و البشرية الموضحة أدناه و الموضوعة تحت تصرف المشروع و لا يقوم بالمشاركة بنفس الوسائل في طلب عروض لدى مختلف المصالح الأخرى.

| الوسائل البشرية | الوسائل المادية |
| --- | --- |
| ............................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ | ............................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |

حرر  بـ  ..........................  في  ....................................

المقــاولة

(إسم الموقع وصفته وختم المتعامل المتعاقد)

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ولاية جيجل

مديرية التكوين و التعليم المهنيين

المشروع : متابعة و إنجاز 27 مسكن غير قابل للتنازل للتكوين المهني حسب الحصص التالية :

الحصــــة 01 : إنجاز 17 مسكن بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل .

الحصــــة 02 : إتمام إنجاز 06 سكنات بمركز التكوين المهني و التمهين الغريانة

شهادة زيارة موقع المشروع

يشهد السيد مدير .................................................................................................................................................،

بأن مقاولة أشغال البناء ممثلة بالسيد: ...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

إنتقل إلى موقع المشروع يوم: ...................................................................................... و إطلع على المعطيات و كل المعلومات اللازمة و التى تسمح له بإنجاز المشروع في أحسن الظروف .

| إمضاء مدير المعهد الوطنى المتخصص في التكوين المهنى بجيجل | إمضاء مقاولة أشغال البناء |
| --- | --- |
| إمضاء مدير مركز التكوين المهني و التمهين | إمضاء مقاولة أشغال البناء |

ملاحظ هامة : شهادة زيارة موقع المشروع تعتبر وثيقة مكملة للعرض التقني .