## Slide 1: PROCESSUS DE RÉALISATION D’UN PROJET
Cours destiné aux étudiants de License 3eme annee
Dr. Amina Yahia
Université Larbi Ben M’hidi – Oum El Bouaghi
Année universitaire : 2025–2026

## Slide 2: Objectifs du cours
• Comprendre les principales étapes du processus de réalisation d’un projet
• Identifier les acteurs, ressources et outils nécessaires à chaque phase
• Développer une vision structurée et méthodologique de la conduite de projet

## Slide 3: Définition d’un projet
Un projet est une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. (AFNOR X50-105, 1998)
Caractéristiques :
• Objectif précis
• Durée limitée
• Ressources identifiées
• Résultats mesurables

## Slide 4: Le cycle de vie d’un projet
1. Identification / conception
2. Planification
3. Réalisation / exécution
4. Suivi et contrôle
5. Clôture / évaluation
(Schéma : cycle ou flèche chronologique)

## Slide 5: Étape 1 – Identification du projet
• Analyse des besoins et du contexte
• Étude de faisabilité (technique, économique, environnementale)
• Définition des objectifs généraux et spécifiques
• Livrable : note conceptuelle ou avant-projet

## Slide 6: Étape 2 – Planification
• Élaboration du plan de projet :
- Objectifs opérationnels
- Activités et tâches
- Calendrier (diagramme de Gantt)
- Budget prévisionnel
• Outils : Gantt, PERT, matrice logique, budget analytique

## Slide 7: Étape 3 – Réalisation / exécution
• Mise en œuvre du plan d’action
• Mobilisation des ressources humaines et financières
• Gestion des risques et des imprévus
• Communication et coordination d’équipe

## Slide 8: Étape 4 – Suivi et évaluation
• Suivi = observation continue de l’avancement
• Évaluation = analyse des écarts entre prévisions et réalisations
• Outils : tableaux de bord, indicateurs de performance (KPI), rapports d’avancement

## Slide 9: Étape 5 – Clôture du projet
• Livraison du produit ou résultat final
• Évaluation finale (bilan technique, financier, humain)
• Capitalisation des acquis et retour d’expérience
• Rédaction du rapport final de projet

## Slide 10: Les acteurs du projet
• Chef de projet
• Équipe de projet
• Bénéficiaires / utilisateurs finaux
• Partenaires et financeurs
• Autorités de tutelle

## Slide 11: Facteurs de succès d’un projet
• Objectifs clairs et réalistes
• Communication efficace
• Suivi régulier et ajustements rapides
• Implication des parties prenantes
• Leadership du chef de projet

## Slide 12: Erreurs fréquentes à éviter
• Absence de planification
• Sous-estimation du budget ou du temps
• Mauvaise communication
• Gestion inadéquate des risques

## Slide 13: Exemple de projet – Tri sélectif urbain
Contexte : commune urbaine souhaitant améliorer la gestion des déchets
Objectifs : instaurer le tri à la source et réduire la mise en décharge
Étapes : étude – planification – sensibilisation – suivi
Résultats : meilleure valorisation et réduction des déchets résiduels

## Slide 14: Conclusion
Le processus de réalisation d’un projet est une démarche structurée visant à transformer une idée en résultat concret.
Il nécessite rigueur, coordination et évaluation continue.

## Slide 15: Références bibliographiques
• AFNOR (1998). Management de projet – Vocabulaire (Norme X50-105).
• PMI (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).
• Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Wiley.
• Drouin, N. & Jugdev, K. (2014). Standing on the Shoulders of Strategic Management Giants to Advance Organizational Project Management.